UCHWAŁA  Nr   XV/94/07

Rady  Gminy Przasnysz

z dnia  24 października 2007 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Przasnysz

na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591  późniejszymi  zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Przasnysz stanowiący  załącznik    Nr 1   do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Przasnysz

/ Andrzej Sekuna  /

Uzasadnienie:

Wieloletni Pan inwestycyjny pozwoli na planową gospodarkę środkami finansowymi gminy w latach 2007-2013.

Środki własne gminy mają odbicie w planie finansowym budżetu, natomiast środki pozyskane zapisane są jako środki do pozyskania z różnych źródeł finansowania (z budżetu województwa mazowieckiego, budżetu państwa i budżetu UE).

Załącznik Nr 1

do uchwały XV/ 94/07

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 24 października 2007 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Przasnysz

na lata 2007-2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Przasnysz

Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje zestawienie planowanych przez Gminę Przasnysz, zadań inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym. Jego opracowanie i coroczną aktualizację determinują głównie dwa czynniki: tj.: potrzeby naszej społeczności i możliwości finansowe Gminy. Dlatego WPI jest ściśle powiązany z budżetem Gminy na dany rok. Jasne przedstawienie sytuacji finansowej, przychodów i mechanizmów finansowych pozwala ustalić kolejność realizacji inwestycji, czyli ustalić ich priorytety, przez co skuteczniej powinniśmy zaspokajać najważniejsze potrzeby i najistotniejsze cele naszej społeczności. Wieloletni Plan Inwestycyjny jest więc bardzo ważnym narzędziem tak dla władz naszej Gminy jak i nas, jej mieszkańców. Dla wszystkich jest podstawowym źródłem informacji, wzajemnej komunikacji i współdziałania różnych struktur w realnym programowaniu rozwoju Gminy Przasnysz.

Podstawowe korzyści z wprowadzenia wieloletniego planowania inwestycyjnego       w gminie to:

- pełniejsze uspołecznienie systemu planowania,

- skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków gminy,

- skuteczna realizacja podstawowych założeń i celów rozwoju gminy,

- jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków dysponentom to większa wiarygodność gminy,

- poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych (przygotuje gminę do wymagań Unii Europejskiej dotyczących korzystania ze środków   z funduszy strukturalnych jak i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

WPI polepsza efektywną alokację środków i zwiększa konkurencyjność w walce o europejskie środki na inwestycyjne programy infrastrukturalne. Podstawowe zmiany, jakie wiążą się z wprowadzeniem system wieloletniego planowania inwestycyjnego (WPI) to modyfikacja systemu tworzenia planu inwestycyjnego, zasad i procedur przygotowania zadań inwestycyjnych     i integracji WPI z budżetem gminy.

Najważniejsze aspekty  zmian:

- wydłużenie horyzontu planowania inwestycyjnego,

- możliwość dokładnego opracowania wszystkich potrzebnych informacji     o inwestycji oraz dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia jej realizacji,

- zwiększony nacisk na finansowe aspekty planu inwestycyjnego oraz synchronizacja czasowego przygotowania tego planu i budżetu gminy,

- określenie szczegółowych procedur związanych z całością prac nad przygotowaniem planu.

Proces tworzenia Planu podzielony został na następujące etapy:

- Zbieranie danych o potrzebach inwestycyjnych  gminy.

- Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów.

- Ocena zadań inwestycyjnych i rekomendacja zadań do Planu.

- Przygotowanie wstępnej wersji Planu.

- Uzgodnienie z projektem budżetu gminy.

- Przygotowanie ostatecznej wersji Planu.

- Zatwierdzenie planu przez  Radę Gminy w Przasnyszu.

Wieloletni plan inwestycyjny będzie planem kroczącym, czyli corocznie aktualizowanym oraz będzie podstawą do tworzenia kolejnych budżetów gminy w zakresie zadań inwestycyjnych. Aktualizacja będzie się odbywać poprzez uzupełnienie danych dotyczących zadań już ujętych w planie i wprowadzenie nowych zadań do planu w miarę możliwości finansowych Gminy.

Skuteczne wprowadzenie planu inwestycyjnego wymaga zaangażowania się w proces planowania wszystkich, których ten proces dotyczy tj. mieszkańców, radnych, merytorycznych wydziałów urzędu, oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy (zakładów budżetowych, jednostek budżetowych)

| Lp. | Nazwa zadania | Przewidywany koszt na lata 2007-2013 | Źródła finansowania | Okres realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet gminy | Środki UE | Inne źródła | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrąb, Mirów – Etap II, wieś Obrąb, Mirów | 2.226.058 | 2.126.058 w tym: 1.500.000 Pożyczka z WFOŚiGW | - | 100.000 dotacja z UM | 2.226.058 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opracowanie dokumentacji na kanalizację wsi: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Nowe i Stare oraz budowa kanalizacji w ww. miejscowościach | 12.625.700 | 7.625.700 w tym: 5.700.000 Pożyczka z WFOŚiGW | 5.000.000 | - | 195.700 | „Dobrzankowo” 3.400.000 W tym: 3.000.000 pożyczka z WFOŚiGW | „Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare” 7.780.000 w tym: 4.000.000 – UE i 2.700.000 – pożyczka z WFOŚ i GW | „Heleno-wo Nowe 1.250.000 w tym: 1.000.000 - UE |  |  |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Obrąb – zadanie dodatkowe | 27.000 | 27.000 |  |  | 27.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Lisiogóra | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz | 80.000 | 80.000 |  |  |  |  |  | 80.000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6. | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mchowo | 40.000 | 40.000 |  |  | 40.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach rozproszonych i zabudowy kolonijnej | 600.000 | 300.000 |  | 300.000 |  | 200.000 w tym: 100.000 do pozyskania | 200.000 w tym: 100.000 do pozyskania | 200.000 w tym: 100.000 do pozyskania |  |  |  |
| 8. | Poprawa układu połączeń drogowych w regionie poprzez przebudowę dróg w gminie Przasnysz | 1.854.995 | 463.749 | 1.391.246 |  | 1.854.995 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych – droga Szla – Osówiec Szlachecki | 263.000 | 193.000 |  | 70.000 FOGR | 263.000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ulepszanie nawierzchni żwirowej drogi w miejscowości Wyrąb Karwacki | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Odnowa nawierzchni żwirowej – droga Dobrzankowo - Emowo | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Odnowa nawierzchni żwirowej drogi Leszno - Cierpigórz | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13. | Odnowa nawierzchni żwirowej drogi Mchowo – Karbówek | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Przebudowa drogi gminnej Bartniki – Muchówko + łącznik A-B do wsi Brzezice | 417.000 | 217.000 |  | 200.000 UM | 417.000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Annopol-Gostkwo | 200.600 | 160.600 |  | 40.000 FOGR | 80.600 | 120.000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Budowa drogi Wyrąb Karwacki – do drogi Przasnysz – Ostrołęka | 400.000 | 100.000 |  | 300.000 | 30.000 | 370.000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Opracowanie dokumentacji oraz budowa dróg: Zawadki, Wandolin, Polny Młyn, Bartniki, Mchówko | 3.048.060 | 497.210 | 2.550.850 |  | 47.060 | 1.501.000 | 1.500.000 |  |  |  |  |
| 18. | Zakup podwozia specjalnego i karosacja na wóz bojowy dla OSP Mchowo | 171.400 | 71.400 |  | 40.000 Woj. Maz. 60.000 ZG OSP | 171.400 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie | 2.053.297 | 916.997 |  | 1.136.300 Minister Sportu | 40.000 | 893.997 w tym: do pozyskania 500.000 | 1.119.300 w tym: do pozyskania– 636.000 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | Ogrodzenie placu szkoły i boiska przy Zespole Szkół w Lesznie | 67.800 | 67.800 |  |  | 67.800 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Modernizacja i wyposażenie boiska przy zespole Szkół w Nowej Krępie | 79.590 | 29.590 |  | 50.000 UM | 79.590 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Remont Oddziału Przedszkolnego w Karwaczu (klasa „O”) | 35.000 | 35.000 |  |  | 35.000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przasnysz | 41.480 | 41.480 |  |  | 41.480 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przasnysz | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Zagospodarowanie zabytkowego parku dworskiego w Lesznie | 145.990 | 32.442 | 113.548 SPO |  | 145.990 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Bogatem | 200.000 | 80.000 |  | 120.000 |  | 80.000 w tym: 48.000 do pozyskania | 120.000 w tym: 72.000 do pozyskania |  |  |  |  |
| 27. | Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkół w Bogatem | 150.000 | 60.000 |  | 90.000 |  | 70.000 w tym: 42.000 do pozyskania | 80.000 w tym: 48.000 do pozyskania |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28. | Budowa boiska sportowego w miejscowości Obrąb | 200.000 | 30.000 | 170.000 |  |  |  |  | 200.000 w tym: 170.000 do pozysk. |  |  |  |
| 29. | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mchowo | 100.000 | 50.000 |  | 50.000 |  |  |  | 100.000 w tym: 50.000 do pozysk. |  |  |  |
| 30. | Ocieplenie i elewacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie | 25.000 | 25.000 |  |  |  | 25.000 w tym: 15.000 – pożyczka WFOŚ i GW |  |  |  |  |  |
| 31. | Ocieplenie, elewacja i wymiana 7 okien w budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie | 30.000 | 30.000 |  |  |  | 30.000 w tym: 18.000 – pożyczka WFOŚ i GW |  |  |  |  |  |
| 32. | Nowoczesny Urząd – informatyzacja oraz rozwój usług on-line przez samorząd gminy Przasnysz | 1.280.000 | 192.000 | 1.088.000 |  |  | 640.000 w tym: 544.000 UE | 640.000 w tym: 544.000 UE |  |  |  |  |
| 33. | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Przasnysz | 220.000 | 220.000 |  |  |  | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 34. | Zakup zestawu komputerowego z drukarką oraz programu do prowadzenia ewidencji wody | 10.000 | 10.000 |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 35. | Przebudowa drogi Mchowo – Karbówek | 430.000 | 130.000 |  | 300.000 |  |  | 430.000 |  |  |  |  |
| 36. | Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów; Mchowo-Karbówek) | 349.000 | 149.000 |  | 200.000 |  |  |  |  | 349.000 |  |  |
| 37. | Ulepszenie nawierzchni bitumicznej w m. Stara Krepa | 115.000 | 115.000 |  |  |  |  | 115.000 |  |  |  |  |
| 38. | Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Stara Krępa | 160.000 | 160.000 |  |  |  |  | 10.000 | 150.000 |  |  |  |
| 39. | Ulepszenie nawierzchni żwirowej Gostkowo-Lisiogóra (uzupełnienie żwiru i potrójne powierzchniowe utrwalanie) | 227.000 | 127.000 |  | 100.000 |  |  |  | 227.000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40. | Przebudowa dróg w m. Leszno | 475.000 | 175.000 |  | 300.000 |  |  |  |  |  |  | 475.000 |
| 41. | Przebudowa drogi Annopol – Janin Nowy – Księstwo- Cierpigórz | 1.215.000 | 199.250 | 1.015.750 |  |  | 20.000 |  |  |  |  | 1.195.000 |
| 42. | Ulepszenie nawierzchni żwirowej w m. Golany | 120.000 | 120.000 |  |  |  | 120.000 |  |  |  |  |  |
| 43. | Odnowa nawierzchni żwirowej Golany – Przasnysz do granic miasta | 51.000 | 51.000 |  |  |  |  | 51.000 |  |  |  |  |
| 44. | Zagospodarowanie centrum wsi Golany poprzez urządzenie boiska sportowego i miejsca rekreacji | 200.000 | 30.000 | 170.000 |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |
| 45. | Zagospodarowanie centrum wsi Lisiogóra poprzez urządzenie boiska sportowego i miejsca rekreacji | 200.000 | 30.000 | 170.000 |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |
| 46. | Budowa kompleksu sportowego w Dobrzankowie | 300.000 | 45.000 | 255.000 |  |  |  | 150.000 | 150.000 |  |  |  |
| 47. | Ulepszenie nawierzchni żwirowej Helenowo Stare- Józefowo - Fijałkowo | 650.000 | 350.000 |  | 300.000 |  |  |  |  |  |  | 650.000 |
| 48. | Ulepszenie nawierzchni żwirowej Grabowo – Sątrzaska – Krepa Nowa | 470.000 | 170.000 |  | 300.000 |  | 20.000 | 150.000 | 300.000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 49. | Odnowa nawierzchni gruntowej Sątrzaska – Frankowo - | 100.000 | 60.000 |  | 40.000 |  | 20.000 | 80.000 |  |  |  |  |
| 50. | Zagospodarowanie centrum wsi Stara Krępa | 310.000 | 55.000 | 255.000 |  |  | 10.000 | 150.000 | 150.000 |  |  |  |
| 51. | Stworzenie miejsca dla wypoczynku i rekreacji w m. Szla | 300.000 | 45.000 | 255.000 |  |  |  |  | 300.000 |  |  |  |
| 52. | Zagospodarowanie boisk sportowych w m. Bartniki | 200.000 | 30.000 | 170.000 |  |  |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |
| 53. | Przebudowa mostu w Karwaczu | 300.000 | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000 |
| 54. | Wykorzystanie walorów turystyczno – rekreacyjnych w m. Karwacz (zalew, chodniki i odnowa nawierzchni bitumicznej) | 520.000 | 95.000 | 425.000 |  |  | 20.000 | 500.000 |  |  |  |  |
| 55. | Modernizacja drogi Przasnysz – Rostkowo | 186.000 | 86.000 |  | 100.000 |  |  |  |  |  | 186.000 |  |
| 56. | Ulepszenie nawierzchni żwirowej Helenowo Nowe – Gadomiec + Wielodróz – Kalinowiec | 158.000 | 58.000 |  | 100.000 |  |  | 158.000 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 57. | Ulepszenie nawierzchni żwirowej Góry Karwackie (przez wieś) | 84.000 | 84.000 |  |  |  |  | 84.000 |  |  |  |  |
| 58. | Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Bartniki (Bartniki – karbówko + Zakocie) | 280.000 | 280.000 |  |  |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 | 100.000 |
| 59. | Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Osówiec Szlachecki | 140.000 | 140.000 |  |  |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| 60. | Przebudowa drogi Kijewice - Mirów | 387.000 | 87.000 |  | 300.000 |  |  |  | 387.000 |  |  |  |
| 61. | Odnowa nawierzchni żwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby | 128.000 | 128.000 |  |  |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 28.000 |
| 62. | Przebudowa dróg w sołectwie Bogate | 981.000 | 147.150 | 833.850 |  |  |  | 81.000 | 500.000 | 400.000 |  |  |
| 63. | Zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez osoby odchodzące z rolnictwa | 400.000 |  | 300.000 | 100.000 |  | 400.000 |  |  |  |  |  |
|  | R a z e m | 36.147.970 | 17.288.426 | 14.163.244 | 4.696.300 | 5.882.673 | 8.039.997 | 6.208.300 | 10.720.000 | 2.099.000 | 366.000 | 2.828.000 |