Uchwała Nr XXIV/  213 /2008

Rady Gminy Przasnysz

z dnia  26 września 2008 roku

w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przasnysz na lata 2004 – 2006 z uwzględnieniem kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej                           na lata 2007 – 2013

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  Rada Gminy Przasnysz uchwala,            co następuje:

§ 1

# W uchwale Nr  XXVI/128/04 Rady  Gminy  Przasnysz z dnia  17 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przasnysz na lata 2004-2006 z uwzględnieniem kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 załącznik pn. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przasnysz na lata 2004-2006 z uwzględnieniem kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 otrzymuje brzmienie określone                jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Przasnysz

Andrzej  Sekuna

#### Załącznik do Uchwały Nr XXIV/213/08

##### Rady Gminy Przasnysz

z dnia 26.IX.2008 r.

#### Plan Rozwoju Lokalnego

#### Gminy Przasnysz

#### na lata 2007 – 2013

Z UWZGLĘDNIENIEM KOLEJNEGO OKRESU PROGRAMOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ

###### Przasnysz 2008

S P I S    T R E Ś C I

I.  WSTĘP........................................................................... .........................................................................................................  3

II. OBSZAR  I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO...... .4

III. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA

W  GMINIE  PRZASNYSZ........................................................................................................................... 4

3.1 Uwarunkowania przyrodnicze......................................................................................................... 4

3.2 Uwarunkowania gospodarcze.......................................................................................................... 7

3.3 Uwarunkowania infrastrukturalne............................................................................................17

3.4 Uwarunkowania społeczne...............................................................................................................20

3.5 Oświata............................................................................................................                                                     ...23

3.6  Dziedzictwo kulturowe                                                                     25

3.7  Stopień informatyzacji                                                                      26

3.8  Identyfikacja problemów i zagrożeń                                                 27

3.9  Atuty i szanse gminy                                                                         31

IV. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W

GMINIE  PRZASNYSZ.................................................................................................................................33

V.   PLANOWANE PROJEKTY INWESTYCYJNE..............................................................36

VI.  OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU.............................................45

VII. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITOROWANIA PLANU ...........................48

#### I. Wstęp

W grudniu 2006 r. została uchwalona ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która określa zasady polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi.

Zgodnie z ustawą przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno - gospodarczej i terytorialnej, w skali krajowej, regionalnej i lokalnej.

Dotychczasowy Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przasnysz stanowiący koncepcję działań na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy został uchwalony 17 grudnia 2004 r. Określał on pożądane kierunki rozwoju lokalnego i niezbędne zadania realizacyjne w perspektywie do 213 r.. Plan Rozwoju Lokalnego, tak jak każdy inny dokument planistyczny nie może mieć charakteru statycznego, został on  przyjęty z założeniem, że będzie podlegać aktualizacji, gdyż zmiana uwarunkowań zewnętrznych może przyczynić się do zmiany wielu istotnych i nieuwzględnionych w planie współczynników mających zasadniczy wpływ na realizację przyjętych w nim zadań.

Rada Gminy Przasnysz, opierając się na wnioskach z zebrań sołeckich, badania podań mieszkańców,  które napłynęły w trakcie do Urzędu Gminy ,dokumentów planistycznych ( zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz, planów zagospodarowania przestrzennego )oraz uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne, min. dostępność środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowania 2007-2013, po wielu konsultacjach podjęła 24 października 2007 r. uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Przasnysz na lata 2007-2013. Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego z uwzględnieniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Przasnysz stała się niezbędna.

Dostosowanie zapisów Planu Rozwoju Lokalnego do obecnych uwarunkowań (WPI) z uwzględnieniem strategii województwa oraz programów operacyjnych ułatwi starania o pozyskanie środków unijnych na realizację projektów, które będą miały wpływ na rozwój Gminy Przasnysz.

Uwzględniając powyższe przesłanki Rada Gminy Przasnysz podjęła decyzję o aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przasnysz. Uchwalenie niniejszego dokumentu zapewnia spójność celów rozwoju gminy z założeniami przyjętymi w aktualnie obowiązujących, podstawowych dokumentach planistycznych kraju i województwa.

Określone w Planie Rozwoju kierunki stanowią wytyczne dla wszelkich działań podejmowanych przez władze samorządowe Gminy Przasnysz.

II. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Zakres przestrzenny niniejszego planu obejmuje teren Gminy Przasnysz, położonej administracyjnie w obrębie powiatu przasnyskiego, w województwie mazowieckim.

Zakres czasowy realizacji planu obejmuje lata 2007-2013 - okres programowania Unii Europejskiej 2007-2013.

III. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza w Gminie Przasnysz.

Gmina Przasnysz zajmuje obszar 18 390 ha. Graniczy z Miastem Przasnysz oraz gminami: Płoniawy Bramura, Krasne, Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała i Jednorożec. Obszar gminy z północy na południe rozciąga się na długość ok. 19 km i ze wschodu na zachód ok.14 km . Siedziba władz samorządowych położona jest na terenie miasta Przasnysz. Gminę zamieszkuje 7 685 osób. Jest to gmina typowo wiejska, zorganizowana w 34 sołectwa. Sieć osadniczą stanowi 50 miejscowości.

3.1 Uwarunkowania przyrodnicze

Znaczna część obszaru gminy (ponad 80% powierzchni) położona jest w obrębie Wysoczyzny Ciechanowskiej. Północno – zachodnie obrzeża gminy należą do Wzniesień Mławskich.

Obszary gminy położone w obrębie Wysoczyzny Ciechanowskiej są typowo równinne, mało urozmaicone. Tereny położone w obrębie Wzniesień Mławskich są bardziej zróżnicowane. Jest to teren pagórkowaty, w większości porośnięty lasami. W rejonie Smoleń Trzcianka wysokości bezwzględne dochodzą do 184,8 m n.p.m., a nachylenie stoków często przekracza 10%, a w rejonie Osówca Szlacheckiego wzniesienie Osowiecka Góra jako punkt widokowy – 184 m.

Struktura i rzeźba terenu nie stanowi ograniczeń w rozwoju rolnictwa i osadnictwa oraz lokalizacji inwestycji produkcyjno – usługowych, może być wykorzystywana do rozwoju turystyki.

Gmina nie należy do zasobnych w surowce mineralne. Wstępują tu tylko złoża kruszywa naturalnego. Udokumentowane są zasoby przemysłowe kruszywa w rejonie Smoleń – Trzcianka i Mchowa.

Gleby w gminie zaliczane są w skali województwa do mało zdegradowanych i zdewastowanych. Ze względu na przydatność rolniczą najżyźniejsze gleby charakteryzują tereny południowo – zachodniej i zachodniej części gminy. Grunty najsłabsze, tj.V i VI kl. bonitacyjnej przeważają w części północnej i wschodniej.

Na przeważającej części gminy występują gleby III i IV kl., charakterystyczne dla Wysoczyzny Ciechanowskiej. Jest to obszar o najwyższej przydatności rolniczej. Przepisy szczególne oraz plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz ogranicza wprowadzanie trwałej zabudowy na tych glebach, które zalicza się do chronionych. Grunty o słabszych klasach nie podlegają takiej ochronie, a ze względu na niską przydatność rolniczą wskazane są do zalesienia lub przeznaczone na cele nierolnicze.

Zasoby wód podziemnych na terenie gminy zaliczane są do niezbyt dużych ale pokrywają potrzeby ludności Gminy i Miasta Przasnysz. Z badań prowadzonych w ramach monitoringu wód podziemnych wynika, że użytkowy czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie gminy posiada wody dobrej jakości. Woda ta przed wykorzystaniem wymaga prostego uzdatnienia. Związki azotu i chlorki świadczące o przenikaniu zanieczyszczeń z powierzchni ziemi występują w małych ilościach. Gorzej przedstawia się poziom czystości wód gruntowych, z których pobierana jest woda przez studnie kopane. Ponad 70% studni kopanych posiada złą jakość wody, w której występują podwyższone normy związków azotu i fosforu oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne.

Pierwszy poziom wód gruntowych jest słabo izolowany i ulega zanieczyszczeniom pochodzącym z zabudowy mieszkalno – gospodarczej oraz z działalności rolniczej.

Wody powierzchniowe zbierają rzeki Węgierka i Morawka, zbiornik retencyjny w Karwaczu oraz system rowów melioracyjnych. Wszystkie cieki, jako typowo nizinne, charakteryzują wyższe stany wód w okresie wiosennych roztopów i zwiększonych opadów jesienią. Występujące z koryta wody zalewają pobliskie tereny, w większości zajęte prze użytki rolne.

Stan czystości wód powierzchniowych na terenie gminy Przasnysz jeszcze budzi duże zastrzeżenia, chociaż w ostatnim czasie uległ poprawie w wyniku podłączenia wsi położonych nad rzeką Węgierką tj. Sierakowo, Klewki i Obrąb do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Rzeka Węgierka ( dane WIOŚ w Warszawie za 2007 r. ) prowadzi wody odpowiadające IV klasie czystości wód w pięcioklasowej skali.

Na czystość wód w rzekach  wpływają zanieczyszczenia obszarowe, wprowadzane przez gospodarkę rolną i wiejską zabudowę mieszkaniowo – gospodarczą. Planowana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach położonych bezpośrednio nad rzeką Węgierką tj. Dobrzankowo, Bogate i Wielodróż jeszcze w znacznym stopniu poprawi czystość rzeki.

Zanieczyszczenia wód gruntowych i wód powierzchniowych spowodowane są nierozwiązanymi problemami gospodarki wodno – ściekowej w gminie ( ale też i poza jej granicami, w sąsiednich gminach).

Problemy te wymagają kompleksowego rozwiązania. W miejscowościach o zwartej zabudowie konieczna jest kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Przasnyszu, która została zmodernizowana. W latach 2004 – 2007 Gmina Przasnysz wybudowała 31,91 km kanalizacji grawitacyjno tłocznej dla swoich potrzeb i 2,90 km sieci dla potrzeb Gminy Czernice Borowe i stworzyła możliwość podłączenia dla 371 posesji co stanowi 22 % posesji ogólnie. Do końca 2007 r. skanalizowano 6 miejscowości: Sierakowo, Leszno, Gostkowo, Klewki, Obrąb, Mirów. W latach 2008-2010 planuje się budowę sieci kanalizacyjnej dla potrzeb mieszkańców miejscowości: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Nowe i Helenowo Stare z planem stworzenia możliwości podłączenia dla 460 posesji. Kanalizacja jest inwestycją drogą, ale przyczynia się do ochrony środowiska, zwiększenia atrakcyjności terenów pod zabudowę mieszkaniową i inwestycje.

W 2005 r. do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zgłoszona została aglomeracja obejmująca teren Miasta Przasnysz, Gminy Przasnysz i Gminy Czernice Borowe. Ścieki komunalne z całego obszaru aglomeracji mają być przyjęte przez Miejską Oczyszczalnię Ścieków. Wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej wymaga ogromnych nakładów finansowych. Warunkiem uzyskania dofinansowania budowy nowych odcinków sieci ze środków europejskich jest umieszczenie tych zadań KPOŚK. W nowym okresie finansowania nie wszystkie jednak zadania wymienione w KPOŚK będą mogły być dofinansowane. Gmina Przasnysz w kontekście utworzonej aglomeracji musi rozważyć ponowne wyznaczenie jej granic i skoncentrować się na najbardziej efektywnych obszarach, gdzie zaludnienie oraz działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, by ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni. Dużą szansą dla budowy kanalizacji zbiorczej na obszarach wiejskich są środki z PROW z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.  Przy zabudowie rozproszonej ze względów ekonomicznych mogą być stosowane oczyszczalnie przyzagrodowe lub szczelne, bezodpływowe zbiorniki, z których wywóz do oczyszczalni musi odbywać się specjalistycznym transportem.

Gmina należy do obszarów o niskiej lesistości, w której lasy zajmują 15,8 % powierzchni ogółem.

W strukturze własności przeważają lasy prywatne, zajmujące 58% ogólnej powierzchni leśnej, o dużym stopniu rozdrobnienia. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa administrowane są przez Nadleśnictwo Przasnysz.

Większe kompleksy leśne występują w północnej i wschodniej części gminy oraz w dolinach rzek, głównie w dolnym biegu rzeki Morawki.

Istniejące siedliska leśne oraz wyspowo rozrzucone zadrzewienia podlegają ochronie przed zmianą ich użytkowania. Stan zdrowotny drzewostanów był w ostatnich latach zadowalający. Jednak stan sanitarny lasów na terenie gminy budzi wiele zastrzeżeń z uwagi na ciągłe zaśmiecanie terenów leśnych, szczególnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

W oparciu o analizy czynników rolno – środowiskowych i fizjograficznych terenów w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości potrzebę zalesień w gminie Przasnysz oceniono bardzo wysoko – 28,86 pkt. Grunty o niskiej przydatności rolniczej wskazane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz oraz planie zagospodarowania w zakresie zalesień powinny być sukcesywnie zalesiane. Lasy pełnią ważną rolę nie tylko w podnoszeniu walorów krajobrazowych, ale też w utrzymaniu równowagi innych ekosystemów, regulacji stosunków wodnych i migracji faunistycznych.

Na terenie gminy występują zabytkowe parki podworskie w miejscowościach: Leszno, Karwacz, Obrąb. W nich występują pomniki przyrody: w Karwaczu - 2 dęby szypułkowe, 4 lipy drobnolistne, w miejscowości Dębiny -  lipa drobnolistna. W miejscowości Karwacz znajduje się duży głaz narzutowy.

3.2 Uwarunkowania gospodarcze

Ze względu na uwarunkowania środowiskowe i istniejącą tradycję podstawową dziedziną gospodarczą gminy jest rolnictwo.

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r. na terenie gminy funkcjonowało 1355 gospodarstw indywidualnych, o średniej powierzchni ogólnej gospodarstwa 11,1 ha (średnia użytków rolnych  9,9 ha), natomiast według danych Urzędu Gminy na podstawie spisu osób uprawnionych do głosowania do Mazowieckiej Izby Rolniczej w gminie jest 853 zagrody rolnicze, a w rolnictwie zatrudnionych 1744 osoby co stanowiło 23 % ogółu mieszkańców i 37 % ogółu ludności w wieku produkcyjnym (Dane UG z końca 2006 r.)

Strukturę użytkowania gruntów w układzie porównawczym do powiatu i województwa prezentuje tabela 1.

Tab. 1 Struktura użytkowania gruntów.

| Wyszczególnienie | Powierzchnia ogółem ha | Użytki rolne | Lasy i grunty leśne ha / % | Pozostałe grunty ha / % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem ha / % | grunty orne ha / % | sady ha / % | łąki ha / % | pastwiska ha / % |  |  |
| Woj. mazowieckie | 3 557 909 | 2 162 391 60,8 % | 1 541 574 71,3% | 86 660 4% | 373 037 17,2% | 161 121 7,5 % | 793 998 22,3% | 601 520 16,9% |
| Pow. Przasnyski | 121 782 | 76 436 62,8 % | 48 512 63,5% | 164 0,2% | 16 227 21,2% | 11 534 15,1% | 35 532 29,2% | 9 814 8% |
| Gm. Przasnysz | 18 391 | 13 345 72,6 % | 10 291 77,1% | 40 0,2% | 1 810 13,6% | 1 204 9,1% | 2 896 15,7% | 2 150 11,7% |

Żródło: Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2003r.

Sytuacja rolnictwa w gminie charakteryzuje się następującymi cechami:

- decydującą rolę w strukturze użytkowania gruntów odgrywają użytki rolne stanowiące 72,6% powierzchni ogólnej gminy.

- grunty orne charakteryzują się znacznym udziałem, wynoszącym 33,4% gleb II i III kl. bonitacyjnej, zaliczonych do najwyższej przydatności rolniczej, chronionych ustawą – o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

- w strukturze własności dominują gospodarstwa indywidualne.

- w strukturze upraw dominuje produkcja zbóż,  uprawia się też kukurydzę, ziemniaki i buraki cukrowe

- w hodowli zwierząt gospodarskich najwyższą rolę odgrywa chów bydła i trzody chlewnej

Na terenie gminy funkcjonuje znaczna część gospodarstw wysokotowarowych:

- ponad 100 gospodarstw z produkcją roczną mleka powyżej 100 000 litrów,

- ponad 40 gospodarstw z produkcją tuczników powyżej 500 sztuk,

Czynnikiem decydującym o rentowności gospodarstw rolnych jest m.in. ich wielkość. W ostatnich latach na stan rolnictwa duży wpływ miały środki z UE i programy pomocowe dla rolnictwa min. dopłaty obszarowe, dopłaty do gospodarstw niskotowarowych, renty strukturalne, wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW (gmina Przasnysz jest zaliczana do obszarów ONW), wspieranie przedsięwzięć rolno środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (wybudowano min. ponad 200 szt. płyt obornikowych), dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE.

Szansą dla mniejszych i większych gospodarstw jest tworzenie grup producenckich oraz pozyskiwanie alternatywnych źródeł dochodu ( można tu wymienić przykładowo agroturystykę, różnego rodzaju usługi, produkcję żywności ekologicznej i pozarolniczą działalność i in.)

Poza rolniczą działalnością na terenie gminy aktualnie 223 podmiotów gospodarczych prowadzi działalność (w 2004 r. – 170),  w tym : 0soby prawne 10, 0soby fizyczne -213,

w zakresie :

2004 r.                 2008 r.

- handel                                             65                      75

- usługi budowlane                            21                      40

- usługi transportowe                         27                      33

- pozostałe                                         45                      75

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 Gospodarstw Agroturystycznych: 3 na terenie wsi Fijałkowo, 1 - Wyrąb Karwacki, 1 – Szla.

| Lp. | Miejscowość | Ilość przedsiębiorców (osoby fizyczne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bartniki | 23 |
| 2 | Bogate | 25 |
| 3 | Cierpigórz | 2 |
| 4 | Annopol | 1 |
| 5 | Księstwo | 2 |
| 6 | Dobrzankowo | 15 |
| 7 | Fijałkowo | 1 |
| 8 | Golany | 2 |
| 9 | Gostkowo | 5 |
| 10 | Polny Młyn | 3 |
| 11 | Grabowo | 2 |
| 12 | Cegielnia | 2 |
| 13 | Nowa Krępa | 2 |
| 14 | Helenowo Nowe | 1 |
| 15 | Helenowo Stare | 3 |
| 16 | Karwacz | 12 |
| 17 | Kijewice | 2 |
| 18 | Klewki | 6 |
| 19 | Stara Krępa | 9 |
| 20 | Leszno | 19 |
| 21 | Lisiogóra | 1 |
| 22 | Mchowo | 13 |
| 23 | Mchówko | 3 |
| 24 | Mirów | 2 |
| 25 | Obrąb | 10 |
| 26 | Oględa | 1 |
| 27 | Patołęka | 2 |
| 28 | Osówiec Szlachecki | 1 |
| 29 | Sątrzaska | 4 |
| 30 | Sierakowo | 14 |
| 31 | Szla | 8 |
| 32 | Wielodróż | 8 |
| 33 | Wyrąb Karwacki | 6 |
| 34 | Zawadki | 1 |
| 35 | Wandolin | 1 |
| 36 | Dębiny | 1 |

Tab. 2 Ilość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wg. miejscowości

Analiza danych z ewidencji działalności gospodarczej prowadzi do stwierdzenia, że liczba przedsiębiorców prowadzących w ostatnich latach działalność gospodarczą na terenie gminy ma tendencję rosnącą ( analiza dotyczy okresu 2004-2008 ).

Powyższe dane wskazują, że gmina Przasnysz należy do rejonów o średniej aktywności gospodarczej. Niedoinwestowanie w zakresie sfery usługowej, a także produkcyjnej tylko częściowo redukuje sąsiedztwo miasta Przasnysza.

Największą aktywność gospodarczą możemy zaobserwować w następujących miejscowościach: Bogate, Bartniki, Leszno, Dobrzankowo, Sierakowo i Karwacz. Są to miejscowości charakteryzujące się znacznym odsetkiem ludności pracującej poza rolnictwem. Duży wpływ na taki obraz sytuacji miały środki pochodzące z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości i aktywizację zawodową bezrobotnych: i tak na 25 przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej w 2006 r. 9 skorzystało z jednorazowych środków na prowadzenie działalności gospodarczej, co przyniosło zamierzony efekt, ponieważ te podmioty kontynuują działalność (Dane: Urząd Gminy, wrzesień 2008 r.)

Wyżej omówiona sytuacja gospodarcza znajduje odzwierciedlenie w budżecie gminy, którego struktura dochodowa i wydatkowa obrazuje możliwości realizacji zadań o charakterze rozwojowym. W poniższej tabeli 4 zestawiono wykonanie dochodów gminy Przasnysz za lata 2002- 2004  zaś w tabeli 5 wykonanie wydatków gminy w tym samym okresie wg. działów klasyfikacji budżetowej.

Struktura dochodów własnych Gminy Przasnysz w latach 2002 - 2007

Tab .3 DOCHODY  WŁASNE  GMINY  PRZASNYSZ  wg kategorii   ( w zł)

| Wyszczególnienie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Planowane na 2008 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatek rolny | 579.135 | 597.328 | 593.351 | 632.564 | 512.688 | 575.376 | 886.300 |
| Podatek leśny | 33.884 | 36.933 | 37.464 | 42.569 | 44.792 | 49.313 | 54.100 |
| Podatek od nieruchomości | 784.234 | 499.945 | 728.303 | 683.533 | 707.613 | 619.537 | 695.600 |
| Podatek od osób prawnych | 0 | 10.438 | 311 | 3.929 | 1.220 | 1.287 | 1.300 |
| Podatek od środków transportowych | 93.734 | 125.370 | 128.664 | 142.119 | 151.971 | 169.202 | 166.000 |
| Podatek od spadków i darowizn | 2.429 | 916 | 17.820 | 4./079 | 12.060 | 6.788 | 4.500 |
| Wpływy z PIT | 440.185 | 479.823 | 551.918 | 790.033 | 887.612 | 1.134.015 | 1.220.828 |
| Inne dochody | 777.652 | 581.644 | 726.697 | 713.234 | 782.204 | 1.309.771 | 948.773 |
| Razem: | 2.711.253 | 2.332.307 | 2.784.528 | 3.012.060 | 3.100.160 | 3.865.289 | 3.977.401 |

Zauważalny o 277,3% przyrost wpływów z podatków PIT i CIT co oznacza aktywność zawodową mieszkańców gminy i podejmowanie przez nich legalnej pracy. Zmiana w strukturze dochodów własnych gminy ma odzwierciedlenie w strukturze mieszkańców gminy na 1643 zamieszkałe posesje w 2006 r.  852 posesje to zagrody rolnicze.

Tab.4  Wykonanie dochodów gminy Przasnysz w latach 2002-2007

| Rok / Dochody | 2002 | 2004 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem | 8 485 465 | 10 078 832 | 14 435 824 |
| Dochody własne, w tym: | 2 309 350 | 2 232 299 | 2 729 986 |
| podatek rolny | 579 135 | 593 351 | 575 365 |
| podatek od nieruchomości | 784 234 | 728 303 | 619 537 |
| podatek leśny | 33 884 | 37 464 | 49 313 |
| podatek od środków transportu | 93 734 | 128 664 | 169 202 |
| podatek od osób .fizycznych prowadzących działalność gosp. opłacaną w formie karty podatkowej | 12 039 | 12 508 | 8 940 |
| opłata skarbowa | 28 043 | 29 195 | 17 376 |
| pozostałe dochody | 778 281 | 702 814 | 1 290 252 |
| Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | 440 185 | 552 229 | 1 135 302 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 440 185 | 551 918 | 1 134 015 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | - | 311 | 1 287 |
| Dotacje celowe na zadania własne gminy | 64 179 | 533 818 | 655 994 |
| Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone | 801 251 | 941 724 | 3 099 761 |
| Subwencja ogólna | 4 870 480 | 5 818 762 | 6 814 781 |

Dane: Urząd Gminy 2008r.

Tab. 5  Wykonanie wydatków gminy Przasnysz w latach 2002-2007

| Rok / Wydatki | 2002 | 2004 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem | 8 228 905 | 11 441 443 | 15 716 529 |
| Rolnictwo i leśnictwo | 925 050 | 2 971 753 | 3 026 271 |
| Transport i łącznośc | 555 229 | 993 263 | 1 160 014 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 9 857 | 2 751 | 9 319 |
| Działalność usługowa | - | 54 326 | 95 503 |
| Administracja publiczna | 1 288 048 | 1 330 935 | 1 626 248 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone | 35 870 | 18 696 | 19 935 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 379 | 119 776 | 329 070 |
| Dochody od osób prawnych, fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - | 31 269 | 27 986 |
| Obsługa długu publicznego | 37 790 | 83 567 | 64 070 |
| Różne rozliczenia | - | - | - |
| Oświata i wychowanie | 4 038 530 | 4 162 169 | 4 881 164 |
| Ochrona zdrowia | 61 782 | 64 662 | 60 108 |
| Opieka społeczna - ogółem | 798 895 | 1 157 896 | 3 520 664 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 466 | 33 637 | 251 040 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 262 721 | 302 189 | 335 010 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 83 000 | 111 000 | 306 467 |
| Kultura fizyczna i sport | 4 288 | 3 544 | 3 676 |

Dane: Urząd Gminy 2008r.

Analiza pionowa budżetu gminy obrazuje jego strukturę i udział poszczególnych elementów w całości dochodów oraz wydatków. Wyniki analizy prezentuje tabela 6 i 7.

Tab. 6. Analiza pionowa dochodów gminy Przasnysz w latach 2002 – 2007

| Rok / Dochody | 2002 % | 2004 % | 2007 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem | 100 | 100 | 100 |
| Dochody własne | 27,21 | 22,15 | 18,91 |
| Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5,19 | 5,48 | 7,87 |
| Dotacje celowe na zadania własne gminy | 0,76 | 5,3 | 4,54 |
| Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone | 9,44 | 9,34 | 21,47 |
| Subwencja ogólna | 57,40 | 57,73 | 47,21 |

Dane: Urząd Gminy 2008r.

Analiza pionowa dochodów gminy w poszczególnych latach pozwala zaobserwować zmiany udziału poszczególnych grup dochodów w budżecie. Uwagę zwraca bardzo niski udział dochodów własnych gminy. Waha się w poszczególnych latach pomiędzy 27,2  a 18,91 %.

Dochody własne nie są obarczone ustawowymi ograniczeniami, w związku z czym władze lokalne posiadają stosunkowo dużą dowolność w określeniu kierunków ich wydatkowania.  Niski udział dochodów własnych gminy Przasnysz sprawia, że samorząd nie posiada marginesu dowolnego wydatkowania środków na cele rozwojowe. Z tego punktu widzenia budżet gminy Przasnysz nie jest zbyt korzystny do wdrażania rozwiązań rozwojowych. Należy się liczyć ze znacznymi ograniczeniami finansowymi w przypadku proponowania działań kapitałochłonnych. Analizowane zmiany struktury dochodów w  czasie nie pozwalają na przewidywanie poprawy sytuacji w zakresie wzrostu udziału dochodów własnych w najbliższych latach. Gmina wiąże duże plany z funkcjonowaniem Przasnyskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej na terenie byłego lotniska w Sierakowie. Ma ona znaczenie ponadregionalne .

Tab. 7. Analiza pionowa wydatków gminy Przasnysz w latach 2002 – 2007

| Rok / wydatki | 2002 % | 2004 % | 2007 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem | 100 | 100 | 100 |
| Rolnictwo i leśnictwo | 11,24 | 25,98 | 19,25 |
| Transport i łączność | 6,75 | 8,68 | 7,38 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 0,12 | 0,02 | 0,06 |
| Działalność usługowa | - | 0,47 | 0,61 |
| Administracja publiczna | 15,65 | 11,63 | 10,35 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone | 0,44 | 0,16 | 0,13 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1,22 | 1,05 | 2,09 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - | 0,27 | 0,18 |
| Obsługa długu publicznego | 0,46 | 0,73 | 0,41 |
| Różne rozliczenia | - | - | - |
| Oświata i wychowanie | 49,08 | 36,38 | 31,06 |
| Ochrona zdrowia | 0,75 | 0,57 | 0,38 |
| Opieka społeczna – ogółem | 9,71 | 10,12 | 22,40 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,33 | 0,29 | 1,6 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3,19 | 2,64 | 2,13 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1,01 | 0,97 | 1,95 |
| Kultura fizyczna i sport | 0,05 | 0,04 | 0,02 |

Dane: Urząd Gminy 2004r.

Z punktu widzenia określenia możliwości rozwoju gminy Przasnysz, istotna jest też analiza strony wydatków budżetowych. Po stronie wydatków najważniejsze znaczenie ma oświata i wychowanie. W następnej kolejności należy wymienić wydatki na opiekę społeczną ( które w przeciągu 5 lat wzrosły o 12,69%)  i administrację publiczną ( spadek wydatków o 5,3%). Zmniejszenie wydatków na administrację publiczną, mimo wzrostu zadań do realizacji przez gminę podyktowane było poszukiwaniem oszczędności na inwestycje. W najbliższych latach , w związku z wdrażanymi standardami pracy urzędów oraz informatyzacją , funkcjonowaniem e-urzędu konieczne jest zainwestowanie w tę dziedzinę z uwzględnieniem pozyskania środków UE.

Istotny element wydatkowy gminy stanowi rolnictwo i leśnictwo oraz transport i łączność. Z uwagi na inwestycyjny charakter tych pozycji, rosnące wydatki, zwłaszcza znacząco w pozycji „rolnictwo i leśnictwo”, należy uznać za bardzo korzystne.

Analiza zmian struktury wydatków w czasie wskazuje, że budżet gminy Przasnysz opiera się głównie na stałych wydatkach bieżących. Trzy główne grupy wydatków tj. oświata, opieka społeczna i administracja mają charakter wydatków bieżących. Dodatkowo dwie pierwsze z nich są uzależnione od wymogów ustawowych, nie podlegają więc w zasadzie dowolnemu modelowaniu.

Tab. 8. Wydatki inwestycyjne gminy w latach 2002 – 2007

| Rok / Wydatki | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 ( przew. wyk.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem | 8 228 905 | 9 637 279 | 11 441 443 | 15 716 529 | 17 531 672 |
| Wydatki inwestycyjne | 1 512 226 | 2 412 776 | 3 542 174 | 3 893 402 | 4 817 995 |
| Procentowy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem | 18,38 | 25,04 | 30,96 | 24, 77 | 27,48 |

Dane: Urząd Gminy 2008r.

Analiza procentowego udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, pozwala pozytywnie ocenić wysiłki samorządu gminnego zakończone pozyskaniem pozabudżetowych źródeł dofinansowania inwestycji komunalnych.

Z analizy wewnętrznych uwarunkowań gospodarczych gminy oraz analizy jej budżetu wynika, że zarządzanie gminą zorientowane na pozyskiwanie środków na rozwój z zewnątrz – w tym z funduszy UE – wydaje się kierunkiem najbardziej pożądanym.

Inwestycje w infrastrukturę, kulturę i oświatę, sferę społeczną są możliwe dzięki racjonalnemu wydatkowaniu środków własnych oraz poszukiwaniu pozabudżetowych źródeł finansowania, ponieważ Gmina Przasnysz pod względem dochodów własnych (386,0 zł/ osobę) zalicza się do najuboższych w kraju. [Gmina Jednorożec –      228,4 zł; Miasto i Gmina Chorzele – 421,2 zł; Czernice borowe – 476,5 zł; Krzynowłoga Mała – 526,9 zł; Krasne – 917,9 zł; Miasto Przasnysz – 672,4 zł].(Dane: Urząd Gminy)

3.3 Uwarunkowania infrastrukturalne

Zły stan techniczny dróg gminnych na obszarach wiejskich gminy stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju tychże obszarów. Niedostateczny stan techniczny  nie tylko obniża standard życia i gospodarowania lecz także decyduje o słabej atrakcyjności tychże obszarów dla potencjalnych inwestorów. Bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe Gminy Przasnysz hamują rozwój infrastruktury drogowej przy obecnych dużych obciążeniach w ruchu kołowym i niekorzystnym podłożu gliniastym dróg, który powoduje niszczenie nawierzchni żwirowych. Istniejąca sieć dróg gminnych, choć poprawna pod względem układu przestrzennego, wymaga modernizacji i przebudowy nawierzchni oraz dostosowania ich do standardów Unii Europejskiej, poprawia jakość życia mieszkańców wsi, stwarza szansę na rozwój ekonomiczny.

Wyposażenie gminy Przasnysz w infrastrukturę techniczną przedstawia się następująco:

Podstawowy układ komunikacyjny gminy tworzy droga krajowa nr 57 Biskupiec-Szczytno – Przasnysz - Pułtusk (ok. 18 km) i dwie drogi wojewódzkie ( ok. 12 km) : nr 617 Przasnysz - Ciechanów,  nr 544  Brodnica - Mława – Przasnysz - Ostrołęka, uzupełniony układem 16 dróg kategorii powiatowej (82 km) oraz siecią dróg gminnych o łącznej długości 124,4 km, w tym:

40,3 km – o nawierzchni bitumicznej

23,0 km –  utrwalonych emulsją asfaltową

4,4 km – o nawierzchni betonowej

56,7  km – pozostałe drogi żwirowe i gruntowe

Zwraca uwagę zły stan techniczny drogi krajowej nr 57 i dróg wojewódzkich Przasnysz – Ciechanów i Przasnysz – Ostrołęka oraz brak chodników przy tychże drogach o zwiększonym ruchu pojazdów, brak również obwodnic co w istotny sposób wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa publicznego. Drogi te przebiegają przez historycznie ukształtowane stare układy przestrzenne wsi bez możliwości ich poszerzenia. Dlatego nieodzownym staje się dostosowanie sieci dróg gminnych do wyższych standardów technicznych w celu odciążenia ruchu kołowego na drodze krajowej i wojewódzkich. Planowany rozwój Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie, położonej pomiędzy drogą krajową nr 57 i droga wojewódzką nr 544. Określa działania strategiczne gminy – budowę dróg dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, co w istotny sposób przyczyni się do odciążenia dróg o wyższej klasie, zwiększy dostępność terenu, skróci czas dojazdu, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego zlokalizowanego nie tylko w tej strefie, a również przy drogach gminnych obsługujących strefę. Przyczyni się do poprawy połączeń między ośrodkami centralnymi, zwiększy atrakcyjność lokalizowania działalności gospodarczej, a tym samym do zmniejszenia bezrobocia, poprawy atrakcyjności Gminy Przasnysz, rozwoju społecznego, zmniejszenia odpływu mieszkańców z terenu gminy do obszarów metropolitarnych.

Rozwój gospodarczy terenu wchłonie zasoby ludzkie z małych gospodarstw poprzez tworzenie dodatkowych form utrzymania. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych wpłynie również korzystnie na rozwój dużych gospodarstw rolnych poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej. Ponadto dobry stan techniczny dróg, skracający czas przejazdu do ośrodków metropolitarnych, pozwoli na rozwój kulturalny społeczności lokalnej poprzez zwiększenie dostępności.

Na terenie gminy brak jest zorganizowanej sieci ciepłowniczej. Wszystkie obiekty w gminie zaopatrywane są w ciepło z kotłowni indywidualnych. Podstawowym nośnikiem energii jest węgiel, miał węglowy i drewno. Minimalny udział w grupie wykorzystywanych paliw posiada olej opałowy, gaz i energia elektryczna.

Olej opałowy wykorzystywany jest do ogrzewania czterech placówek oświatowych – szkoły w Obrębie, Nowej Krępie, Mchowie oraz Lesznie, natomiast w Bogatem jako surowiec wykorzystywany jest eko-groszek.

Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z krajowego systemu elektroenergetycznego za pośrednictwem linii przesyłowej 110 kV Ostrołęka – Przasnysz.

Na terenie gminy energia elektryczna rozprowadzana jest systemem sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji rozdzielczej w mieście Przasnysz.

Gmina ma generalnie korzystną sytuację w dziedzinie energetyki. Sieć energetyczna jest dobrze rozwinięta i stanowi jednolity spójny system. Korzystne położenie województwa mazowieckiego w stosunku do głównych korytarzy sieci energetycznych wysokich napięć stwarza korzystną sytuację dla inwestorów poszukujących dostępu do źródeł energii oraz umożliwia dalszą rozbudowę do systemu. Tym samym stwarza szansę na pełne pokrycie zapotrzebowania przemysłu i gospodarki komunalnej na energię elektryczną, wpływając pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne obszaru gminy Przasnysz. Teren Gminy jest obsługiwany przez Zakład Energetyczny Warszawa Teren SA Rejon Przasnysz.

Na terenie gminy nie jest wykorzystywana energia ze źródeł odnawialnych – tylko na budynku Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie od 2005 r. funkcjonuje solar, który służy do ogrzewania wody.

Gmina Przasnysz nie jest podłączona do krajowego systemu gazociągów. Potrzeby mieszkańców zaspokaja dystrybucja tzw. gazu butlowego. W opracowanym przez gminę programie gazyfikacji zaopatrywanie w gaz przewodowy odbywać się będzie z projektowanej stacji redukcyjno – pomiarowej 10 w Sierakowie po realizacji budowy gazociągu DN 200 Krasne – Przasnysz.

Gmina jest  zwodociągowana. Sieć wodociągowa o łącznej długości 214,78 km i przyłączach 54,25 km doprowadzona jest do wszystkich miejscowości gminy. Z sieci tej korzysta 1755 gospodarstw domowych.

Na terenie gminy funkcjonują cztery stacje uzdatniania wody: SUW Leszno, SUW Helenowo Nowe, SUW Szla, SUW Mchowo i jedna przepompownia, ponadto część miejscowości gminy zaopatrywana jest przez MZGKiM w Przasnyszu. Moce stacji uzdatniania wody nie są wykorzystywane w pełni i stanowią rezerwę dla potencjalnej działalności gospodarczej.  Stacja uzdatniania wody w Lesznie wybudowana w 1985 r. i zaopatrująca rozległy teren wymaga pilnej modernizacji aby sprostać wymaganiom odbiorców. Prace będą polegały na modernizacji układu technologicznego uzdatniania wody.

Budowę kanalizacji sanitarnej gmina rozpoczęła w 2004 r. obecnie sieć kanalizacyjna o długości 31,91 km oraz długości przykanalików 6,96 km. Wybudowanymi odcinkami kanalizacji zarządza MZGKiM Spółka z o.o. w Przasnyszu na podstawie porozumienia z gminą. Budowa kanalizacji przyczynia się do rozwoju korzystnych warunków pod zabudowę mieszkaniową i działalność gospodarczą, zwiększa atrakcyjność osadniczą terenu.

Odrębną kwestią jest potrzeba budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej i kolonijnej gdzie kanalizacja rurowa byłaby nieefektywna, a ceny ścieków przewyższałyby możliwości finansowe mieszkańców. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków stwarza równe szanse rozwoju i dostosowania do standardów  UE wszystkim mieszkańcom nie tylko tym w dużych miejscowościach.

Odrębną dziedzinę ochrony środowiska stanowi gospodarka odpadami. Obowiązujący w Gminie system gospodarki odpadami na który składają się 3 podstawowe elementy: gromadzenie, usuwanie i unieszkodliwianie wymaga w każdym z tych elementów udoskonalenia. Z tego powodu Gmina Przasnysz przystąpiła do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, którego celem jest stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnego. W ramach celowego związku w latach 2008 – 2012 realizowany będzie projekt porządkujący gospodarkę odpadową na obszarze obejmującym 27 gmin z 4 powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego.

W miejscowości Oględa funkcjonuje zorganizowane wysypisko odpadów komunalnych o powierzchni ok. 6 ha. Wysypisko jest zarządzane przez MZGKiM .

Gmina jest właścicielem 10% powierzchni gruntów wysypiska, pozostałe 90% należy do gminy Miasta Przasnysz. Na składowisko trafia rocznie ok. 12 000 ton odpadów.

Na terenie gminy prowadzona jest zbiórka odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przasnysz.  Nie funkcjonuje jeszcze system selektywnej zbiórki odpadów. Obecnie na terenie gminy prowadzą działalność 3 firmy zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu, MPK sp. z o.o. w Ostrołęce, Błysk – Bis sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim.

3.4 Uwarunkowania społeczne.

Tab. 9 Sytuacja demograficzna Gminy Przasnysz (wrzesień 2008 r,)

| Mieszkańcy Gminy |
| --- |
| do 18 lat | W wieku produkcyjnym | W wieku poprodukcyjnym | Ogółem ludności |
|  | Kobiety od 19-60 lat | Mężczyźni od 19-65 lat | Ogółem | Ogółem | kobiety | mężczyźni |  | kobiet | mężczyzn |
| 1985 | 2320 | 2445 | 4765 | 935 | 525 | 410 | 7685 | 3854 | 3831 |
| 25,83% | 30,18% | 31,82% | 62% | 12,17% | 6,84% | 5,3% | 100% | 50,15% | 49.85% |

W kategoriach demograficznych strukturę ludności w Gminie Przasnysz należy ocenić pozytywnie, tym bardziej, że jak pokazują dane statystyczne struktura demograficzna w woj. mazowieckim przedstawia się następująco ( za 2006 r.)

dzieci i młodzież do 18 roku życia – 21,8%

osoby w wieku produkcyjnym – 61,6%

osoby w wieku poprodukcyjnym – 16,6%

Porównując dane można stwierdzić, że Gmina Przasnysz na tle województwa mazowieckiego jest „gminą młodą” z tendencją do starzenia się (ludność w wieku od 51-65 lat jest 14,46% ogółu mieszkańców).

W grupie osób w wieku poprodukcyjnym występuje zdecydowana przewaga kobiet, które w większości są osobami samotnymi. Zwiększający się odsetek osób starszych wymaga szczególnej uwagi ze strony publicznych podmiotów polityki społecznej oraz organizacji pozarządowych. Problemy ludzi starszych są często pomijane. Wynika to głównie w ubóstwa i złego samozorganizowania, oraz braku „lobby”. W tym obszarze winny być podjęte decyzje dotyczące systematycznego wzrostu usług socjalnych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Tab. 10     Liczba dzieci urodzonych w Gminie Przasnysz

| Lata | Gmina Przasnysz | Powiat Przasnyski |
| --- | --- | --- |
| 1986 | 122 | 984 |
| 1987 | 125 | 942 |
| 1988 | 145 | 989 |
| 1989 | 114 | 900 |
| 1990 | 136 | 935 |
| 1991 | 126 | 854 |
| 1992 | 126 | 847 |
| 1993 | 134 | 862 |
| 1994 | 112 | 824 |
| 1995 | 117 | 762 |
| 1996 | 121 | 779 |
| 1997 | 92 | 734 |
| 1998 | 103 | 696 |
| 1999 | 96 | 671 |
| 2000 | 103 | 641 |
| 2001 | 82 | 668 |
| 2002 | 77 | 608 |
| 2003 | 91 | 628 |
| 2004 | 69 | 584 |
| 2005 | 77 | 587 |
| 2006 | 82 | 596 |
| 2007 | 109 | 676 |

Dane: Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Powyższe dane wskazują, że gminę dotyka niż demograficzny mający odzwierciedlenie w ilości uczniów w szkołach, a co się z tym wiąże wzrost wydatków na oświatę ponieważ subwencja oświatowa jest naliczana na ucznia i  pokrywa w 75 % wydatki na oświatę. Ma to znaczenie hamujące na rozwój gminy, ponieważ mniejszy procent dochodów gmina może zaangażować w wydatki inwestycyjne.

Wzrost liczby bezrobotnych, który następował od 1990 r. został zahamowany w 2003 r. Począwszy od 2004 r. zauważalny jest systematyczny spadek osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, zarówno na terenie całego Powiatu jak i Gminy Przasnysz

Wg danych Narodowego Spisu Powszechnego na dzień 20 maja 2002 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 709 osób bezrobotnych a stopa bezrobocia wynosiła 22%. Na koniec roku 2002 zarejestrowanych było 800 osób bezrobotnych. Dla porównania na dzień 31.03.2008 r. było w Gminie Przasnysz 384 osoby zarejestrowane jako bezrobotne w tym 228 kobiet co stanowi 59,4 % wszystkich bezrobotnych. Natomiast stopa bezrobocia w Powiecie Przasnyskim na koniec lipca 2008 wynosiła 12,1 %, na Mazowszu w porównywalnym okresie – 7,6%, a w Kraju 9,4%.  Najbardziej niepokojącymi cechami bezrobocia w Gminie Przasnysz są: znaczny udział w grupie osób niepracujących bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy – 64%, utrzymujący się od lat zwiększony udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych oraz niskie wykształcenie bezrobotnych. Na terenie Gminy Przasnysz występuje bezrobocie utajone, które wynika również z faktu, że duża część ludności wiejskiej z racji posiadania gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha przeliczeniowych nie może nabyć statusu osoby bezrobotnej.

Tab.11 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 1999 – 2008

| Wyszczególnienie | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.03.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gm. Przasnysz | 625 | 694 | 769 | 800 | 732 | 384 |

Dane: PUP Przasnysz,

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na władze samorządowe obowiązek zaspokajania potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie, między innymi, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania kultury i sztuki, oświaty stopnia podstawowego i gimnazjalnego.

Usługi w zakresie podstawowej ochrony zdrowia świadczą mieszkańcom gminy zakłady opieki zdrowotnej z terenu miasta Przasnysza a w zakresie lecznictwa zamkniętego nowo wybudowany Szpital Rejonowy w Przasnyszu.

Usługi w zakresie pomocy społecznej świadczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  zatrudniający 8 osób.

Rozpoczęta w 1989 roku transformacja ustrojowa uruchomiła szereg zjawisk, których ubocznym skutkiem jest obniżenie poziomu i warunków życia części społeczeństwa. Ubóstwo i patologie, które powodują wykluczenie społeczne są coraz częstszym zjawiskiem wśród ludności zamieszkałej na terenie gminy Przasnysz. Z roku na rok wzrasta liczba osób zwracających się do pomocy społecznej Należy przypuszczać, że liczba osób  potrzebujących pomocy socjalnej będzie wzrastać  z powodu braku możliwości zatrudnienia w gminie i okolicach.

Odsetek mieszkańców gminy Przasnysz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2007 r. wyniósł 17,55%. Wskaźnik ten znacznie przekracza poziom krajowy. Niepokojący jest czasookres korzystania z pomocy społecznej, wśród świadczeniobiorców połowa korzysta z pomocy społecznej powyżej 3 lat. Dotyczy to w szczególności rodzin nie zaradnych życiowo, o niskim poziomie wykształcenia, wielodzietnych i dotkniętych różnego rodzaju patologiami. Niezmiernie ważne jest wdrożenie programów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i pomocy przy wychodzeniu z ubóstwa oraz ograniczających skutki patologii.

3.5 Oświata

Sieć edukacyjną tworzą oddziały przedszkolne, 6- letnie szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja

Do 6 gminnych szkół uczęszcza aktualnie 603 uczniów. Systematyczne zmniejszanie się liczby uczniów w poszczególnych obwodach szkolnych obrazuje tabela 12.

Tab.12      Liczba uczniów w szkołach gminy Przasnysz

| Nazwa szkoły | Liczba uczniów w poszczególnych latach |
| --- | --- |
|  | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 |
| ZS Nowa Krępa | 223 | 220 | 225 | 206 | 206 | 193 | 193 | 178 |
| ZS Bogate | 237 | 216 | 213 | 200 | 197 | 182 | 172 | 162 |
| ZS Leszno | 180 | 180 | 178 | 180 | 180 | 168 | 163 | 159 |
| SP Mchowo | 70 | 71 | 67 | 64 | 70 | 74 | 67 | 57 |
| SP Obrąb | 82 | 67 | 46 | 42 | 42 | 39 | 36 | 35 |
| SP Golany | 26 | 33 | 18 | 14 | - | - | - | - |
| SP Bartniki | 21 | 19 | 17 | 20 | 15 | 14 | 17 | 12 |
| OGÓŁEM | 839 | 806 | 764 | 726 | 710 | 670 | 648 | 603 |

Ogółem w szkołach gminnych jest 42 oddziałów, średnia liczba uczniów w oddziale –14.

Na terenie gminy Przasnysz w szkołach zatrudnionych jest ogółem 71 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty. W tym 45 nauczycieli dyplomowanych, 11 mianowanych, 11 kontraktowych i 4 stażystów.

W ciągu 8 lat liczba uczniów w szkołach gminy zmniejszyła się o 28,13 %. Sytuacja ta spowodowana jest niżem demograficznym i częściowo odpływem uczniów do szkół w mieście Przasnyszu. Średnio na oddział w szkole podstawowej przypada 13 uczniów, natomiast algorytm naliczania subwencji zakłada 22 uczniów na oddział. W gimnazjum średnio na oddział przypada 21 uczniów, według algorytmu subwencja naliczana na 26.

Ponadto dowożonych do szkół jest 424 uczniów – miesięczny koszt ok. 24 000 zł. Gmina ponosi również koszty zwrotu dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci będące naszymi mieszkańcami, których rodzice z różnych względów wybierają przedszkola niepubliczne.

Problemem w oświacie jest zmniejszająca się subwencja oświatowa związana z niżem demograficznym oraz decyzją rodziców, którzy wybierają szkoły na terenie miasta Przasnysz. Należałoby zapewnić dzieciom ciekawe oferty edukacyjne i wychowawcze jako bezpieczną formę spędzania wolnego czasu. Objąć opieką i pomocą edukacyjną dzieci z rodzin u których występuje problem alkoholowy lub ze środowisk zaniedbanych wychowawczo. Zajęcia pozalekcyjne to jedyna szansa dla uczniów z terenów wiejskich i biednych środowisk na prawidłowy rozwój osobowości i poczucia własnej wartości do przezwyciężania barier społecznych, ekonomicznych i kulturowych w dostępie do wykształcenia. Realizacja zajęć wyzwala również wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz świadomości, że nie są pozostawieni sami sobie, doda im pewności siebie, a to z kolei ograniczy przejawy zachowań społecznie niepożądanych.

3.6 Dziedzictwo kulturowe

Gmina Przasnysz posiada bogaty niewykorzystany potencjał kulturowy i historyczny. Stwarza to ogromne możliwości dla rozwoju turystyki i życia kulturalnego oraz rozwoju społecznego gminy poprzez min. kreowanie wizerunku Gminy Przasnysz jako ciekawego miejsca spędzania czasu wolnego, odpoczynku, itp. Na terenie gminy istnieją obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków:

- zespół Kościoła Parafialnego w Bogatem z XIV - XIX w.

- zespół Sakralny w Świętym Miejscu z XVIII - XIXw.

- zespół dworski w Obrębie – XIX w.

- zespół dworski w Karwaczu z parkiem krajobrazowym

- oficyna podworska w Bogatem – XVIII w.

- parki podworskie w Obrębie, Lesznie

- Mławska Kolejka Wąskotorowa

- cmentarzysko ciałopalne w Dobrzankowie z początku I w. n.e.

oraz szereg obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków min. szereg kapliczek przydrożnych – XVIII – XIX w.

Teren Gminy stanowi cenny i ciekawy układ kulturowo – przyrodniczy ujawniający się poprzez harmonijne usytuowanie siedlisk zabudowy wiejskiej, rozłogów pól, zadrzewień przy naturalnych ciekach wodnych. Piękna przestrzeń, malownicze wzgórza morenowe pokryte lasem sprzyjają turystyce rowerowej. Przez teren Gminy przebiega „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”. Gmina Przasnysz jako jedyna w regionie posiada lotnisko trawiaste w Sierakowie o powierzchni 107 ha sprzyjające rozwojowi sportów lotniczych i ściągające na ten teren amatorów. Wykorzystanie walorów turystyczno – krajobrazowych poprzez zainwestowanie w sferę promocji i kultury może przyczynić się w przyszłości do rozwoju społecznego i gospodarczego gminy. Gmina jest członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza jej teren objęty jest  Lokalną Grupą Działania  Fundacji Ciuchcia Krasińskich. Na terenie gminy zlokalizowany jest w odległości 3 km od Przasnysz zbiornik retencyjno - rekreacyjny na rzece Morawce w Karwaczu. Teren wokół niego jest przeznaczony pod zabudowę letniskowo – rekreacyjną. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego i wykorzystanie zasobów turystyczno – kulturowych Karwacza sprzyjać będzie ożywieniu tej miejscowości.

Od kilku lat prowadzona jest aktywna animacja społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, min. dożynek, spotkań pokoleń, festiwali, zawodów sportowo – pożarniczych, itp.

W zakresie upowszechniania kultury gmina posiada wielowiekowe, wykształcone tradycją i bezpośrednim sąsiedztwem powiązania z miastem Przasnysz ( dom kultury, muzeum, kino, biblioteki, imprezy kulturalne, kościoły).

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka  Publiczna w Bogatem z dwoma filiami w Dobrzankowie i Karwaczu spełniająca rolę instytucji kultury. Istnieje potrzeba stworzenia centrum kulturalnego, mini muzeum oraz skansenu, które przyczynią się do atrakcyjności terenu gminy. Biblioteka i filie wymagają istotnego doposażenia w sprzęt komputerowy i nowoczesne urządzenia aby spełniać funkcje centrum informacji lokalnej i kulturalnej, poszerzać ofertę, przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i opartego na wiedzy.

Na terenie Gminy funkcjonują organizacje pozarządowe: 10 stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych, 2 Parafie i 1 Koło Gospodyń Wiejskich. Są one animatorami kultury w terenie, aktywnie uczestniczą w realizowanych przez gminę przedsięwzięciach. Brakuje im wiedzy i doświadczenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z UE. Należy dążyć do przeszkolenia osób z tych organizacji w zakresie umiejętności pisania wniosków.

3.7 Stopień informatyzacji

Teren Gminy Przasnysz, tak jak teren całego Powiatu Przasnyskiego jest białą plamą na mapie obszarów zinformatyzowanych. Na terenie Gminy występują problemy w zakresie dostępu do sieci Internet. Jednocześnie bardzo niski jest stopień rozwoju infrastruktury informatycznej niezbędnej do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W celu wspomagania rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarczego gminy, a także niwelowania barier technologicznych powinny być podejmowane działania umożliwiające mieszkańcom dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Możliwość dostępu do technologii informatycznych, przyczyni się do upowszechniania wiedzy, zwiększy możliwości kształcenia, zatrudnienia, ułatwi dostęp do kultury. Swobodne posługiwanie się nowoczesną techniką teleinformatyczną umożliwi mieszkańcom gminy większy udział w życiu społecznym i gospodarczym regionu i kraju. Osoby niepełnosprawne będą mogły załatwić za pośrednictwem Internetu część spraw urzędowych. W tym celu należy podjąć następujące działania:

- utworzyć bezprzewodową infrastrukturę dostępu do Internetu na terenie gminy,

- stworzyć elektroniczną platformę obsługi interesanta (on-line) poprzez informatyzację urzędu oraz rozwój usług on-line świadczonych przez administrację samorządową.

  - Identyfikacja problemów i zagrożeń

Środowisko przyrodnicze

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych pochodzące z zabudowy mieszkaniowej i działalności rolniczej

- nierozwiązane problemy gospodarki wodno-ściekowej i odpadów komunalnych stałych

- brak proekologicznych nawyków społeczności powodujące zaśmiecane terenu

- niewystarczająca ilość urządzeń retencjonujących wody powierzchniowe

- niski wskaźnik lesistości gminy

Gospodarka

- zubożenie ludności wiejskiej spowodowane niską opłacalnością produkcji rolnej

- brak systemu informacji gospodarczej

- postępująca degradacja obiektów historycznych i zabytkowych

- brak spójnego produktu turystycznego

- brak rozwiniętej infrastruktury dla obsługi turystów

- niewykorzystany potencjał kulturowy gminy

- mała ilość gospodarstw agroturystycznych i uboga baza noclegowa

- niewystarczające środki na promocję Gminy i jej zasobów kulturowych

- wolne tempo zbrojenia w infrastrukturę techniczną

- nadwyżka zadań stawiających przed gminą w stosunku do możliwości finansowych budżetów rocznych

- ograniczony dostęp do funduszy unijnych oraz informacji o możliwości ich pozyskania wobec nadmiernie rozbudowanego i niespójnego systemu finansowania przedsięwzięć

- marginalizacja obszarów peryferyjnych Mazowsza prowadząca do destabilizacji i zakłóceń procesów rozwojowych

- niedostateczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

- brak kapitału na modernizacje gospodarstw

- duża ilość małych (do 5ha), niedochodowych gospodarstw

- niski stopień samoorganizacji rolników

- brak alternatyw w aktywizacji zawodowej ludności wiejskiej poza rolnictwem

- słaby rozwój pozarolniczych funkcji gminy

- brak uzbrojonych terenów do inwestowania będących własnością komunalną

- niska atrakcyjność miejsc i obiektów o wartościach kulturowych

- położenia na obszarze o niskiej atrakcyjności dla inwestorów z zewnątrz

- mała samodzielność ekonomiczna gminy wyrażająca się niskim udziałem dochodów własnych w budżecie gminy

- niezadowalający zakres rozwoju infrastruktury technicznej

- niedoinwestowanie w zakresie usług komercyjnych

- niedobór środków finansowych na cele inwestycyjne

Infrastruktura techniczna

- niedobory w zakresie kanalizacji sanitarnej w gminie

- mała efektywność budowy kanalizacji na obszarach wiejskich, wysokie koszty inwestycji i stosunkowo wysokie ceny ścieków

- niedostateczna ilość przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na obszarach o zabudowie kolonijnej i rozproszonej

- miejskie wysypisko odpadów komunalnych w Oględzie nie spełnia wymogów określonych w przepisach ochrony środowiska

- niewystarczająca ilość płyt obornikowych i zbiorników do przechowywania gnojówki

- brak segregacji odpadów stałych

- niski poziom odzysku odpadów wtórnych

- niewystarczająca ilość urządzonych placów zabaw dla dzieci oraz boisk na terenach wsi

- mała ilość obiektów sportowych

- nieuregulowane stany prawne dróg oraz niewystarczająca ich szerokość

- brak obwodnic drogowych zewnętrznych i dróg zbiorczych dla obsługi ruchu wewnętrznego i zewnętrznego

- brak chodników  w miejscowościach gminy

- brak ścieżek rowerowych zwiększających ofertę rekreacyjną gminy

- znaczny deficyt mieszkań socjalnych oraz zły stan techniczny zasobów komunalnych i niski standard mieszkań

- niezadawalający stan techniczne Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bogatem oraz braki w wyposażeniu w sprzęt i aparaturę niezbędną do prowadzenia działalności merytoryczne

- ograniczona dostępność budynków użyteczności publicznej w tym biblioteki dla osób niepełnosprawnych

- brak oświetlenia ulicznego w wielu miejscowościach i niewystarczający % lamp energooszczędnych w oświetleniu ulicznym gminy

- brak dostępu do szeroko pasmowego Internetu

- niski stopień rozwoju struktury informatycznej niezbędnej do rozwoju społeczeństwa informacyjnego

- niedostateczny stopień zinformatyzowania urzędu i przygotowania pracowników Urzędu Gminy do korzystania z nowych technologii

- niedostateczny stopień wyposażenia szkół i placówek oświatowych, urzędu w sprzęt komputerowy i łącza internetowe

- nieodpowiednie warunki techniczne wielu dróg na terenie gminy

- brak aktywnej i długookresowej polityki mieszkaniowej Państwa dotyczącej pomocy finansowej w  budowie mieszkań socjalnych i adaptacji budynków na mieszkania socjalne

- dysproporcje w rozwoju modernizacji infrastruktury transportowej w woj. Mazowieckim

- zły stan techniczny drogi krajowej nr 57

- niewykorzystany potencjał zbiornika retencyjno- rekreacyjnego w Karwaczu i walorów kulturowych wsi

- brak dróg o odpowiednim standardzie technicznym  dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie

- niedoinwestowana baza oświatowa i baza instytucji kultury

- niedostateczna umiejętność wśród społeczności wiejskiej obsługi komputerów i znajomości języków obcych

- brak dostatecznej infrastruktury w obszarach zamieszkanych i centrach wsi (chodniki, parkingi, tereny rekreacyjne)

Infrastruktura społeczna

- niekorzystne tendencje demograficzne – spadek liczby urodzeń, ujemne saldo migracji, wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym,

- utrzymujące się bezrobocie, szczególnie wśród kobiet

- wysoki odsetek osób pozbawionych prawa do zasiłku dla bezrobotnych

- mała mobilność zawodowa mieszkańców oraz niedostateczna liczba ofert pracy dla kobiet i młodzieży

- duża grupa osób długotrwale bezrobotnych

- duża grupa klientów pomocy społecznej, korzystających ze świadczeń pomocowych ponad 36 miesięcy

- występujące zjawiska alkoholizmu w rodzinie

- ograniczona oferta kulturalna

- niska atrakcyjność gminy dla lokalnej społeczności

- niski poziom inicjatywy obywatelskiej wśród mieszkańców

- niewystarczająca ilość imprez o zasięgu regionalnym i lokalnym wykorzystujących dziedzictwo kulturowe i promujących gminę

- pogłębienie się niekorzystnych trendów na rynku pracy(niewysokie zarobki, mała oferta miejsc pracy)

- zbyt mały poziom finansowania z budżetu Państwa infrastruktury społecznej: oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej

- brak oferty zajęć pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym

- niedostateczne edukacja ekologiczna

- zwiększenie stopnia marginalizacji niektórych grup społecznych

- mała oferta dla dzieci,  młodzieży i pozostałej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwój zainteresowań

- niewystarczająca liczba przedszkoli

- brak działalności stowarzyszeń kultury fizycznej

- niewielki stopień umiejętności korzystania z technik teleinformatycznych przez mieszkańców gminy – wykluczenie informacyjne mieszkańców obszarów wiejskich

- niedoskonały system stypendialny dla dzieci i młodzieży najuboższych zagrożonych marginalizacją

- niski stopień wdrażania w oświacie innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania (nowatorskie programy, e-kształcenie, ICT, kształcenie na odległość w różnych formach),

- niedostateczne sieć ośrodków przedszkolnych

- niedostatecznie rozwinięty system poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego

- niewykorzystane talenty dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i brak miejsc i środków do rozwijania tych talentów

- niedostateczna aktywizacja osób starszych w środowisku lokalnym

- wykluczenie społeczne

- niewystarczająca ilość ośrodków wspomagających rolników w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości po wejściu do UE

- powiększające się grupy narażone na marginalizację  lub pozostające na peryferiach życia społeczno-ekonomicznego

- brak aktywnej społeczności lokalnej

- brak organizacji inicjujących i wspierających wszelkie przejawy aktywności kulturalnej, sportowej, społecznej

- niewystarczająca rola kulturotwórcza szkół w środowisku lokalnym – mało imprez o charakterze integracyjnym

- nie przeprowadzona do końca racjonalizacja sieci szkół

  - Atuty i Szanse Gminy

- mało zdegradowane środowisko przyrodnicze

- położenie na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo o znaczeniu lokalnym i regionalnym

- dobrze rozwinięta sieć dróg i dobra obsługa ludności w zakresie dalekobieżnej komunikacji samochodowej

- Przasnyska Strefa Gospodarcza wyznaczona w planie pod inwestycje w Sierakowie o powierzchni 200 ha

- trawiaste lotnisko w Sierakowie na którym odbywają się imprezy plenerowe i pikniki lotnicze

- położenie w promieniu 100 km od Warszawy i Olsztyna będących chłonnymi rynkami zbytu

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

- Rozwinięta infrastruktura techniczna i bliskość miasta – rynku pracy i zbytu

- niskie ceny gruntów pod inwestycję

- łatwość w pozyskaniu zasobów pracy

- brak istotnych konfliktów  wewnętrznych  w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej

- zabezpieczenie w planach zagospodarowania Gminy terenów pod budownictwo mieszkaniowe i pod inwestycje

- dogodne warunki fizjograficzne dla budownictwa (małe deniwelacje, stabilne warunki geotechniczne)

- aktywna i różnorodna działalność instytucji i jednostek pomocy społecznej

- kadra pedagogiczna posiadająca wykształcenie magisterskie

- zahamowane tempo wzrostu bezrobocia

- korzystne warunki agrarne dla rozwoju rolnictwa – dobra jakość gleb

- dobrze rozwinięta sieć wodociągów i sieć kanalizacji

- korzystny klimat atmosferyczny i akustyczny

- bogaty potencjał kulturowy gminy zachowany zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej

- możliwość wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych dla potrzeb turystyki i wypoczynku

- interesujące choć słabo rozpropagowane poza obszarem gminy walory środowiska kulturowego i historycznego dla rozwoju gospodarki turystycznej

- przebieg linii zabytkowej kolei wąskotorowej Mławskiej Kolei Dojazdowej

- relatywnie wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego

- tendencja wzrostowa dochodów gminy zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym

- aktywna polityka regionalna zmierzająca do zrównoważonego rozwoju

- rozwój współpracy z innymi gminami w zakresie budowy zintegrowanego systemu gospodarki odpadami ( Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego), oraz turystyki (Lokalna Organizacja Turystyczna) i aktywizacji społeczności lokalnych (Program LEADER „Ciuchcia Krasińskich”)

- rozwój cywilizacyjny zmierzający do powstania społeczeństwa informacyjnego

- rozwój społeczeństwa obywatelskiego

- promocja walorów turystycznych i kulturowych Mazowsza

- rozwój turystyki kulturowej i rekreacyjnej

- DZIAŁANIA  ZMIERZAJĄCE DO  POPRAWY  SYTUACJI

W GMINIE  PRZASNYSZ

W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego działania wynikać będą z przyjętych przez gminę priorytetów:

- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

- ochrona powierzchni ziemi

- uporządkowanie gospodarki odpadami

- zwiększenie lesistości i ochrona lasów

- ochrona jakości powietrza atmosferycznego

- podnoszenie świadomości ekologicznej

Działania zmierzające do ożywienia gospodarczego gminy będą realizacją następujących celów rozwoju gospodarczego tego terenu:

- tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarczych tj. małej i średniej przedsiębiorczości i gospodarstw agroturystycznych

- tworzenie ofert lokalizacyjnych pod działalność gospodarczą i usługową oraz promowanie lokalnej przedsiębiorczości

- zwiększanie atrakcyjności turystycznej gminy, eksponowanie lokalnych wartości kulturowych rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej

- efektywne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania

- współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi samorządami terytorialnymi w przygotowaniu  wspólnych programów gospodarczych, w tym zintegrowanej strategii zrównoważonego rozwoju

Najważniejsze działania z zakresu zagospodarowania infrastruktury technicznej wynikać będą z przyjętych priorytetów inwestycyjnych:

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

- budowa i modernizacja obiektów sportowych, placów zabaw dla dzieci

- modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej gminy

- budowa chodników i ścieżek rowerowych

- modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę

- znakowanie szlaków turystycznych

- zagospodarowanie centrów wsi

- modernizacja lokalnych systemów ciepłowniczych

Działania zmierzające do poprawy zagospodarowania  w infrastrukturę społeczną będą realizacją następujących celów rozwoju społecznego gminy:

- poprawa warunków życia i pracy mieszkańców gminy, w tym dostępu do infrastruktury technicznej i społecznej

- organizacja miejsc spotkań mieszkańców wsi, tworzenie świetlic

- aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, kobiet w ramach projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowane ze środków UE w ramach EFS

- Pilotażowy Program „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobycia wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie, ze środków PFRON

- pozyskiwanie i wydawanie artykułów  żywnościowych z Banku Żywności

-  utworzenie świetlic środowiskowych, klubów seniora oraz rozwój wolontariatu w celu łagodzenia skutków samotności, niepełnosprawności, starzenia się społeczeństwa

- poszerzenie oferty punktu informacyjno – konsultacyjnego dla ofiar przemocy

- przystąpienie do Programu Centrum Aktywności Lokalnej

- organizacja szkoleń i kursów z wykorzystaniem środków unijnych przyczyniająca się do nabycia nowych uprawnień i umiejętności przez mieszkańców gminy, szansą na dodatkowe zatrudnienie poza rolnictwem

- tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego oraz wyposażenie w nowoczesne materiały dydaktyczne w oparciu o środki unijne

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich

- dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z uwzględnieniem nauki języków obcych i nauk matematyczno – przyrodniczych

- wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne oraz sprzęt sportowy

- wykorzystanie sportowej bazy lokalowej szkół dla potrzeb społeczności lokalnej

- racjonalizacja sieci szkół

- wprowadzenie zajęć o charakterze psychologiczno – pedagogiczne wspierające rozwój uczniów

- współpraca nauczycieli z uczniami,  rodzicami, opiekunami dzieci oraz środowiskiem lokalnym

- wspieranie inicjatyw i aktywności uczniów

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje

- udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i podejmowaniu wspólnych inicjatyw wychowawczych

- zagospodarowanie czasu wolnego czasu uczniów w formach promujących aktywny i zdrowy tryb życia

- poprawa stanu lokalnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej

- podnoszenie standardu placówek oświatowych

- rozwój kultury fizycznej w szkołach

- ograniczanie patologii społecznych

- aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej wokół wspólnych działań, tworzenie instytucji wzbogacających tkankę społeczeństwa obywatelskiego

- przystosowanie obiektów kultury (bibliotek) dla osób niepełnosprawnych

- poszerzenie oferty kulturalnej -  organizowanie imprez dla społeczności lokalnej

- integracja różnych grup społecznych poprzez organizowanie min. „Spotkań z lokalnymi twórcami”, „Wieczorów tradycji”, „Spotkań Pokoleń”

- wspieranie i upowszechnianie twórczości miejscowych artystów poetów, pisarzy, kolekcjonerów, regionalistów

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: szkolenia z edukacji konsumenckiej, prelekcje z archeologiem, historykiem, warsztaty plastyczne, muzyczne, konkursy dla dzieci, wystawy i inne.

- utworzenie Gminnego Centrum Informacji Lokalnej wyposażonego w sprzęt komputerowy i multimedialny z dostępem do Internetu, sali wystawienniczej, mini muzeum, izb tradycji

- przeszkolenie członków organizacji pozarządowych w zakresie umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych

- kreowanie urzędu przyjaznego mieszkańcom

- informatyzacja

#### V. PLANOWANE  PROJEKTY INWESTYCYJNE

| Lp. | Nazwa zadania | Przewidywany koszt na lata 2007-2013 | Źródła finansowania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet gminy | Środki UE | Inne źródła | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Selenowo Nowe – Etap I wieś Dobrzankowo | 12.636.367,30 | 8.636.367,30 w tym: 6.300.000 Pożyczka z WFOŚiGW | 4.000.000 UE PROW Oś 3. . Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | - | 206.367,30 | „Dobrzankowo” 1.380.000 W tym: 980.000 pożyczka z WFOŚiGW | „Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare” 9.800.000 w tym: 4.000.000 – UE 2.700.000 – pożyczka WFOŚiGE 1.620.000 – pozyczka z WFOŚiGW etap I Dobrzankowo |  | „Heleno-wo Nowe 1.250.000 w tym: 1.000.000 pożyczka z WFOŚiGW |  |  |
| 2. | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz | 10.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 UE PROW Oś 3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 4.000.000 |  |  |  | 80.000 | 6.000.000 W tym 1.500.000 – pożyczka WFOŚiGW 4.000.000 - UE | 1.920.000 w tym 1.500.000 pożyczka z WFOŚiGW | 2.000.0000 w tym pożyczka 1.000.000 |
| 3. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przasnysz | 686.000 | 386.000 |  | 300.000 |  | 286.000 w tym: 100.000 do pozyskania | 200.000 w tym: 100.000 do pozyskania | 200.000 w tym: 100.000 do pozyskania |  |  |  |
| 4. | Poprawa układu połączeń drogowych w regionie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz Etap I droga Leszno – Dobrzankowo | 398.225 | 398.225 |  |  | 25.225 | 373.000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Annopol-Gostkwo | 238.886,10 | 178.886,10 |  | 60.000 FOGR | 78.886,10 | 160.000 w tym 60.000 do pozyskania |  |  |  |  |  |
| 6. | Modernizacja drogi gminnej przez wieś Karwacz i drogi Strzaska - Wyrąb Karwacki | 646.732,89 | 446.732.89 |  | 200.000 | 46.732,89 | 600.000 W tym do pozyskania 200.000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych | 4.799.500,00 | 821.386 | 3.978.114 RPO Woj. Maz. Priorytet III Regionalny system transportowy, Dz. Nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne) |  |  | 96.899 | 1.552.211,00 w tym 1.300.320,00 UE | 3.150.390,00 w tym 2.677.794,00 UE |  |  |  |
| 8. | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie | 2.049.631,68 | 1.009.634,68 |  | 600.000 Minister Sportu 439.997 | 36.334,68 | 590.000 w tym: do pozyskania 100.000 | 1.123.297 w tym: do pozyskania– 639.997 | 300.000 w tym 300.000 do pozyskania |  |  |  |
| 9. | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Bogatem | 200.000 | 80.000 |  | 120.000 |  |  | 80.000 w tym: 48.000 do pozyskania | 120.000 w tym: 72.000 do pozyskania |  |  |  |
| 10. | Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkół w Bogatem | 150.000 | 60.000 |  | 90.000 |  |  | 70.000 w tym: 42.000 do pozyskania | 80.000 w tym: 48.000 do pozyskania |  |  |  |
| 11. | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mchowo | 100.000 | 50.000 |  | 50.000 |  |  |  | 100.000 w tym: 50.000 do pozysk. |  |  |  |
| 12. | Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie | 35.000 | 35.000 |  |  |  | 35.000 w tym: 15.000 – pożyczka WFOŚ i GW |  |  |  |  |  |
| 13. | Remont i wyposażenie budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie dla klasy „0”. | 215.000 | 115.000 |  | 100.000 |  | 215.000 w tym: 15.000 – pożyczka WFOŚ i GW 100.000 do pozyskania |  |  |  |  |  |
| 14. | E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność”. | 420.000 | 63.000 | 357.000 RPO Woj. Maz. Priorytet II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza” Dz. Nr 5.2 „Rozwój e-usług” |  |  | 10.000 | 410.000 w tym: 357.000 UE |  |  |  |  |
| 15. | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Przasnysz | 220.000 | 220.000 |  |  |  | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16. | Zakup zestawu komputerowego z drukarką oraz programu do prowadzenia ewidencji wody | 10.500 | 10.500 |  |  |  | 10.500 |  |  |  |  |  |
| 17. | Przebudowa drogi Mchowo – Karbówek | 430.000 | 130.000 |  | 300.000 |  |  | 430.000 |  |  |  |  |
| 18. | Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów; Mchowo-Karbówek) | 349.000 | 149.000 |  | 200.000 |  |  |  |  | 349.000 |  |  |
| 19. | Ulepszenie nawierzchni bitumicznej w m. Stara Krepa | 115.000 | 115.000 |  |  |  |  | 115.000 |  |  |  |  |
| 20. | Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Stara Krępa | 160.000 | 160.000 |  |  |  |  | 10.000 | 150.000 |  |  |  |
| 21. | Ulepszenie nawierzchni żwirowej Gostkowo-Lisiogóra (uzupełnienie żwiru i potrójne powierzchniowe utrwalanie) | 227.000 | 127.000 |  | 100.000 |  |  |  | 227.000 |  |  |  |
| 22. | Przebudowa dróg w m. Leszno | 475.000 | 175.000 |  | 300.000 |  |  |  |  |  |  | 475.000 |
| 23. | Przebudowa drogi Annopol – Janin Nowy – Księstwo- Cierpigórz - Leszno | 1.235.000 | 219.250 | 1.015.750 RPO Woj. Maz. Priorytet III Regionalny system transportowy, Dz. Nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne) |  |  | 40.000 |  |  |  |  | 1.195.000 |
| 24. | Ulepszenie nawierzchni żwirowej w m. Golany | 120.000 | 120.000 |  |  |  | 120.000 |  |  |  |  |  |
| 25. | Odnowa nawierzchni żwirowej Golany – Przasnysz do granic miasta | 51.000 | 51.000 |  |  |  |  | 51.000 |  |  |  |  |
| 26. | Zagospodarowanie centrum wsi Golany poprzez urządzenie boiska sportowego i miejsca rekreacji | 200.000 | 30.000 | 170.000 PROW Oś 3 „Odnowa i rozwój wsi” |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |
| 27. | Zagospodarowanie centrum wsi Lisiogóra poprzez urządzenie boiska sportowego i miejsca rekreacji | 200.000 | 30.000 | 170.000 PROW Oś 3 „Odnowa i rozwój wsi” |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |
| 28. | Budowa kompleksu sportowego w Dobrzankowie | 300.000 | 45.000 | 255.000 PROW Oś 3 „Odnowa i rozwój wsi” |  |  |  | 150.000 | 150.000 |  |  |  |
| 29. | Ulepszenie nawierzchni żwirowej Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo | 650.000 | 350.000 |  | 300.000 |  |  |  |  |  |  | 650.000 |
| 30. | Modernizacja nawierzchni żwirowej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Grabowo – Sątrzaska | 470.000 | 170.000 |  | 300.000 |  | 20.000 | 150.000 w tym do pozyskania 75.000 | 300.000 w tym do pozyskania 225.000 |  |  |  |
| 31. | Odnowa nawierzchni gruntowej Sątrzaska – Frankowo - | 100.000 | 60.000 |  | 40.000 |  | 20.000 | 80.000 w tym 40.000 do pozyskania |  |  |  |  |
| 32. | Zagospodarowanie centrum wsi Stara Krępa | 310.000 | 55.000 | 255.000 PROW Oś 3 „Odnowa i rozwój wsi” |  |  | 10.000 | 150.000 w tym do pozyskania 127.500 - UE | 150.000 w tym do pozyskania 127.500 - UE |  |  |  |
| 33. | Stworzenie miejsca dla wypoczynku i rekreacji w m. Szla | 300.000 | 45.000 | 255.000 PROW Oś 3 Odnowa i rozwój wsi” |  |  |  |  | 300.000 |  |  |  |
| 34. | Zagospodarowanie boisk sportowych w m. Bartniki | 200.000 | 30.000 | 170.000 PROW Oś 3 „Odnowa i rozwój wsi” |  |  |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |
| 35. | Przebudowa mostu w Karwaczu | 300.000 | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000 |
| 36. | Wykorzystanie walorów turystyczno – rekreacyjnych w m. Karwacz ( zalew, chodniki) | 527.000 | 102.000 | 425.000 PROW Oś 3 „Odnowa i rozwój wsi” |  |  | 27.000 | 500.000 w tym do pozyskania 425.000 - UE |  |  |  |  |
| 37. | Modernizacja drogi Przasnysz – Rostkowo | 186.000 | 86.000 |  | 100.000 |  |  |  |  |  | 186.000 |  |
| 38. | Ulepszenie nawierzchni żwirowej Helenowo Nowe – Gadomiec + Wielodróz – Kalinowiec | 158.000 | 58.000 |  | 100.000 |  |  | 158.000 |  |  |  |  |
| 39. | Ulepszenie nawierzchni żwirowej Góry Karwackie (przez wieś) | 84.000 | 84.000 |  |  |  |  | 84.000 |  |  |  |  |
| 40. | Odnowa nawierzchni żwirowej w sołectwie Bartniki ( Bartniki – Karbówko + Zakocie | 277.000 | 277.000 |  |  |  | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 | 100.000 |
| 41. | Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Osówiec Szlachecki | 137.000 | 137.000 |  |  |  | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| 42. | Przebudowa drogi Kijewice - Mirów | 387.000 | 87.000 |  | 300.000 |  |  |  | 387.000 |  |  |  |
| 43. | Odnowa nawierzchni żwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby | 125.000 | 125.000 |  |  |  | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 28.000 |
| 44. | Przebudowa dróg w sołectwie Bogate | 981.000 | 147.150 | 833.850 RPO Woj. Maz. Priorytet III Regionalny system transportowy, Dz. Nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne) |  |  |  | 81.000 | 500.000 | 400.000 |  |  |
| 45. | Wykonanie ogrodzenia strefy ochronnej studni głębinowych w m . Mchowo” | 8.000 | 8.000 |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 46. | Zakup pompy głębinowej do SUW w Lesznie” | 8.200 | 8.200 |  |  |  | 8.200 |  |  |  |  |  |
| 47. | Zakup sprężarki do SUW w Lesznie | 11.000 | 11.000 |  |  |  | 11.000 |  |  |  |  |  |
| 48. | Modernizacja mostu żelbetonowego na rzece Węgierce w miejscowości Bogate | 16.000 | 16.000 |  |  |  | 16.000 |  |  |  |  |  |
| 49. | Budowa drogi w m. Karwacz | 42.000 | 42.000 |  |  |  | 42.000 |  |  |  |  |  |
| 50. | Ulepszenie nawierzchni żwirowej drogi Bogate – Augustów | 101.000 | 101.000 |  |  |  | 101.000 |  |  |  |  |  |
| 51. | Zakup samochodu marki LUBLIN i karosacja na wóz bojowy dla OSP Zawadki | 30.000 | 30.000 |  |  |  | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 52. | Remont pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół w Bogatem | 51.540 | 51.540 |  |  |  | 51.540 |  |  |  |  |  |
| 53. | Modernizacja boiska sportowego i wyposażenie siłowni przy Szkole Podstawowej w Obrębie”. | 58.000 | 28.000 |  | 30.000 |  | 58.000 w tym do pozyskania 30.000 |  |  |  |  |  |
| 54. | Budowa chodników przy Oddziale Przedszkolnym w Starej Krępie” | 10.000 | 10.000 |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 55. | Budowa chodników przy Oddziale Przedszkolnym w Dobrzankowie i modernizacja schodów | 15.000 | 15.000 |  |  |  | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 56. | Utworzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w m. Golany | 25.000 | 25.000 |  |  |  | 25.000 |  |  |  |  |  |
|  | R a z e m | 42.235.582,97 | 18.320.871,97 | 15.884714 | 8.029.997 | 393.545,97 | 4.450.139 | 15.784.508 | 6.394.390 | 8.099.000 | 2.286.000 | 4.828.000 |

VI. OCZEKIWANE  WSKAŹNIKI  OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU   LOKALNEGO

| Nazwa zadania objętego interwencją planu | Wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego |
| --- | --- |
|  | Oddziaływanie | Rezultaty | Produkty |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzankowie, Bogatym, Wielodrożu, Helenowie Starym, Helenowie Nowym | Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych jak też gruntowych i gleb poprzez nieszczelne szamba przydomowe. Nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się warunki życia mieszkańców . Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w polskim prawie oraz dyrektywach UE. Polepszający się stan środowiska naturalnego, jakość wód powierzchniowych i gruntowych w dłuższej perspektywie przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Podniesie się też standard ich życia dzięki uzyskaniu dostępu do kanalizacji zbiorczej | Bezpośrednim rezultatem inwestycji będzie odebranie i dobre oczyszczenie ścieków komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych położonych w miejscowościach Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe, które przesiąkały do gleb i wód gruntowych | Realizacja inwestycji spowoduje wzrost łącznej przepustowości oczyszczalni ścieków. W efekcie skanalizowania dodatkowych obszarów, długość infrastruktury kanalizacyjnej zwiększy się o określone km sieci kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej, przykanalików i przepompowni |
| Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych | Wzrost konkurencyjności gminy, a także poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu lokalnym i regionalnym, Skrócenie czasu przejazdu. Zwiększenie atrakcyjności lokowania inwestycji oraz nowych domostw w obrębie modernizowanych dróg, poprawa dostępności terenów gospodarczych – Przasnyskiej Strefy Gospodarczej | Skrócenie czasu przejazdu między dwoma wyznaczonymi drogami, zwiększenie aktywności komunikacyjnej na terenie objętym inwestycją, wyeliminowanie uszkodzeń samochodów spowodowanych złym stanem technicznym drogi, uaktywnienie komunikacji rowerowej, mniejsza zużywalność aut Poprawa dostępności terenów przemysłowych, unikanie zatłoczenia na drogach i mniejsza liczba wypadków | Materialnym produktem powstałym wskutek realizacji inwestycji będzie nowa nawierzchnia dróg o długości około 12 km. Nawierzchnia będzie lepszej jakości niż obecnie istniejąca co spowoduje dłuższe bezinwestycyjne korzystanie z drogi i wyeliminuje coroczne koszty bieżącego utrzymania drogi |
| E-gmina Przasnysz szansą na nowoczesność | Rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa jakości życia mieszkańców (szczególnie niepełnosprawnych) poprzez stworzenie możliwości komunikacji przez Internet i załatwianie tą drogą spraw w urzędzie. | Podniesienie jakości usług świadczonych mieszkańcom przez urząd, zmniejszenie dysproporcji do e-usług pomiędzy gminą a regionem. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. | Skrócenie czasu obsługi interesantów, usprawnienie komunikacji pomiędzy mieszkańcami a urzędem, możliwośc korzystania z usług on-line |
| Wykorzystanie walorów turystyczno – rekreacyjnych w m. Karwacz | Wzrost konkurencyjności gminy, wzrost rozwoju turystyki i rekreacji w gminie, kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku gminy i regionu, poprawa wizerunku miejscowości, stworzenie dogodnych warunków do miejsca zamieszkania | Stworzenie działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki w gminie i regionie (turystyka piesza i rowerowa). Stworzenie możliwości turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy i regionu, stworzenie miejsca do organizowania imprez masowych, ożywienie społeczne i gospodarcze wsi Karwacz | W wyniku realizacji zadania inwestycji zostanie zagospodarowany teren nad zalewem w Karwaczu poprzez: - utworzenie miejsc parkingowych, - doprowadzenie energii elektrycznej, - utworzenie ścieżek rowerowych, - utworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji, modernizacja chodników w miejscowości Karwacz |
| Zagospodarowanie centrów wsi w ramach odnowy i rozwoju wsi | Poprawa wizerunków wsi i jakości życia mieszkańców, kreowanie wsi jako miejsca przyjaznego do zamieszkania | Budowa i modernizacja boisk sportowych, obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc spotkań mieszkańców, integracja społeczna | Boiska sportowe, place zabaw, chodniki, miejsca do wypoczynku i rekreacji |
| Przebudowa dróg gminnych | Wzrost konkurencyjności gminy, a także poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu lokalnym i regionalnym, Skrócenie czasu przejazdu. Zwiększenie atrakcyjności lokowania inwestycji oraz nowych domostw w obrębie modernizowanych dróg | Skrócenie czasu przejazdu między dwoma wyznaczonymi drogami, zwiększenie aktywności komunikacyjnej na terenie objętym inwestycją, wyeliminowanie uszkodzeń samochodów spowodowanych złym stanem technicznym drogi, uaktywnienie komunikacji rowerowej, mniejsza zużywalność aut Poprawa dostępności terenów przemysłowych | Materialnym produktem powstałym wskutek realizacji inwestycji będzie nowa nawierzchnia dróg Nawierzchnia będzie lepszej jakości niż obecnie istniejąca co spowoduje dłuższe bezinwestycyjne korzystanie z drogi i wyeliminuje coroczne koszty bieżącego utrzymania drogi |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego | Poprawa wizerunku miejscowości, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego przy drogach gminnych | Zmniejszenie kosztów oświetlenia ulicznego | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne |
| Budowa kompleksów sportowych i placów zabaw przy szkołach | Poprawa infrastruktury techniczno-sportowej obiektów szkolnych, | Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, bezpieczne i atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież | Boiska sportowe, wyposażenie placów zabaw, siłowni szkolnych i sal gimnastycznych |
| Rozwój infrastruktury sportowej, budowa Sali gimnastycznej w Lesznie (Działanie 7.2) | Poprawa stanu infrastruktury sportowej, wzrost sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, miejsce uroczystości sportowych i igrzysk i zawodów sportowych, wykształcenie talentów sportowych i nawyków zdrowego spędzania czasu wolnego | Jedna sala gimnastyczna, miejsce do rozwoju sportowego i fizycznego młodzieży i dorosłych, alternatywa do spędzania czasu wolnego | Sala gimnastyczna z widownią o wymiarach boiska sportowego 24x12 dla potrzeb szkoły i społeczności lokalnej |
| Promocja integracji społecznej (Działanie 7.1) Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt „Szansa” | Redukowanie poziomu i zjawiska bezrobocia, wzmocnienie kapitału ludzkiego, | Podniesienie kwalifikacji zawodowych, zmiana myślenia, zdobycie umiejętności realistycznej i obiektywnej oceny samego siebie, przeciwdziałanie utracie motywacji i wiary we własne siły | Zdobycie kwalifikacji ułatwiających poszukiwanie pracy, poprawa sytuacji materialno-bytowej, wzmocnienie funkcji rodzinnych |
| Pilotażowy Program „Uczeń na wsi”- , ze środków PFRON | pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko- wiejskie | Niwelowanie różnic w dostępie do edukacji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. | Zwiększenie dostępu do przedmiotów ułatwiających naukę, zajęć terapeutycznych i usprawniających, ułatwienie dostępu do Internetu. |
| Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (Działanie 9.1.2) | dodatkowe zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z uwzględnieniem nauki języków obcych i nauk matematyczno – przyrodniczych | Rozwijanie mocnych stron zainteresowań, pasji i uzdolnień, wzmocnienie motywacji i zwiększenie zaufania we własne siły i umiejętności, budowanie postaw do rozwoju społeczeństwa informatycznego, budowanie wizerunku i roli szkoły w aktywności społeczności lokalnej na rzecz edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży. | Wyeliminowanie zaniedbania oraz braków powstałych w przyswajaniu materiałów, lepsze przygotowanie do egzaminów i sprawdzianów wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy, przezwyciężanie skutków wynikających z niepowodzeń szkolnych, zwiększenie zaufania we własne siły i umiejętności |
| Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej (Działanie 9.1.1) | tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego oraz wyposażenie w nowoczesne materiały dydaktyczne w oparciu o środki unijne, organizowanie warsztatów dla rodziców | Wczesny rozwój psychoruchowy, emocjonalny, przyswojenie norm społecznych, lepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole wzrost świadomości rodziców małych dzieci o wpływie edukacji przedszkolnej na dalszą edukację życiową, podniesienie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego w gminie. | Wspomaganie funkcji wychowawczych rodziny, ułatwienie matkom podjęcie pracy, rozwój osobowości dziecka, zwiększenie motywacji rodziców do pomocy dzieciom w zdobywaniu wiedzy, podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie wprowadzenia innych form wychowania przedszkolnego, zwiększenie umiejętności współpracy rodziców i nauczycieli, |

- SYSTEM  WDRAŻANIA, SPOSOBY  MONITOROWANIA  ORAZ OCENY  PLANU  ROZWOJU  LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego wdrażany będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem, przy założeniu, że uda się samorządowi gminnemu pozyskać środki z funduszy strukturalnych.

Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie planu jest Wójt Gminy Przasnysz.

Instytucją zarządzającą realizacją planu jest powołany przez Wójta Gminy zespół pracowników Urzędu Gminy. Zespół ten będzie zajmował się w szczególności:

- monitorowaniem wskazanych w planie terminów

- opracowywaniem i przeprowadzaniem badań statystycznych  w celu uzyskania informacji na temat efektywności przeprowadzonych inwestycji

- promowaniem inwestycji, które zostały wykonane z udziałem środków Unii Europejskiej

- przeprowadzaniem analizy wykonanych inwestycji i sporządzeniem oceny końcowej

- kontrolą dotyczącą zgodności przyjętych w planie zadań z faktycznym stanem ich realizacji

- przygotowaniem corocznych raportów na temat wdrażania planu, aktualnego stanu wykonania zadań i wszelkich nieprawidłowości.

Ocena wykonanych zadań będzie przebiegała w oparciu o wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego.

Wszystkie informacje dotyczące zadań realizowanych przy udziale środków UE będą komunikowane mieszkańcom gminy za pośrednictwem prasy lokalnej, strony internetowej Urzędu, na tablicach informacyjnych umieszczanych bezpośrednio przy wybudowanym obiekcie.

Promocja Planu Rozwoju Lokalnego odbywać się będzie w trakcie organizowanych szkoleń, konferencji i różnego rodzaju spotkań ze społecznością lokalną.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przasnysz powinien służyć w nawiązywaniu i utrzymywaniu stałych kontaktów z mieszkańcami, zmierzać do lepszego przepływu informacji i budowania dobrego klimatu wokół działań samorządu gminy. Bez mądrej polityki informacyjnej nie można skutecznie prowadzić polityki rozwoju.