Znak sprawy:   341 / 2 /09

Przasnysz, dnia  26 lutego 2009 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Grażyna Wróblewska - Wójt Gminy Przasnysz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OLSZEWIEC- KIJEWICE – PRZASNYSZ NA ODCINKU KIJEWICE - PRZASNYSZ

Tryb zamówienia: 	przetarg nieograniczony

Zamawiający:	Gmina Przasnysz

Adres zamawiającego:	06-300 Przasnysz; ul. Św. St. Kostki 5

Podstaw a prawna:

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1655  z 2007 r. ze zmianami)

LUTY   2009

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

GMINA  PRZASNYSZ

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

www.bip.przasnysz.pl

ugprzasnysz@pro.onet.pl

Tel.  029 752 27 09   fax  029 752 27 09

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami)/

- Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Olszewiec – Kijewice – Przasnysz na odcinku Kijewice – Przasnysz w km 2 + 135 do km 5 + 340 o długości 3.205 mb  poprzez   wykonanie nawierzchni z mieszanki  mineralno – asfaltowej na odcinku o łącznej długości 3.205 mb, w tym wykonanie ścieralnej warstwy nawierzchni z  masy mineralno – asfaltowej  -   1 warstwa  grubości 3 cm na odcinku  1.680 mb -  8.601,60 m²  i  2  warstwa grubości  4 cm na całym odcinku  3.205 mb  - 13.737,50 m².

Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji oraz technologia ich wykonania zostały określone w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ – przedmiarze robót i kosztorysie ślepym. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty. Minimalny okres gwarancji akceptowany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy.           W okresie gwarancji konserwacja i utrzymanie obiektu należy do zamawiającego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.23.32.20.7

Wymagania stawiane wykonawcom:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy

- Zobowiązuje się Wykonawcę do przywrócenia terenu po zakończeniu robót do stanu na dzień przekazania placu budowy

4. WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

6. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały stosowane przez  Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny:

- odpowiadać obowiązującym wymaganiom norm i przepisów

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia -  do   30.08.2009 roku

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22  ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy PZP, oraz spełniający warunki dodatkowe:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w ww. zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej

- Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na minimum  800.000,00 zł

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Osoby kierujące robotami muszą posiadać uprawnienia w specjalności drogowej i muszą być wpisane na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, co daje prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. przedstawią informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których  Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy ( w wysokości nie mniejszej niż oferowana cena w ofercie za wykonanie zamówienia).

- Zrealizowali jako Wykonawcy (Generalny Wykonawca lub Partner Konsorcjum) w okresie ostatnich 3 lat,  co najmniej 3 roboty budowlane o wielkości i złożoności porównywalnej z zamówieniem zamawiającego.

- Dysponują odpowiednim sprzętem i w liczbie i wydajności gwarantującej bezusterkowe przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ w terminie przewidzianym umową.

Zamawiający oceniając spełnienie warunków wymaganych od wykonawców będzie stosował formułę: spełnia / nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów do oferty zgodnie z pkt.9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wypełniony  Formularz ofertowy. (wg załączonego wzoru)

- Szczegółowy kosztorys ofertowy

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o  zamówienie publiczne                                       zgodne z art. 22 ust. 1  i art. 24   ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Polisa lub dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – pożyczkowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (w wysokości nie mniejszej niż oferowana cena w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia.

- Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy wymagają posiadanie takich uprawnień; uprawnienia branży drogowej oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykaz inwestycji dotyczących budowy nawierzchni drogowych z ostatnich 3 lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoich rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączeniem referencji, że roboty te wykonane zostały należycie. Wykaz powinien zawierać: nazwę, adres i dane teleadresowe inwestora, rodzaj i powierzchnię nawierzchni, datę zakończenia inwestycji.

- Wykaz sprzętu specjalistycznego koniecznego do wykonania ww. inwestycji.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, dotyczy to również przypadku, jeżeli jest ono wymagane dla Spółki Cywilnej lub uczestników konsorcjum.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dotycząca:

- Osób fizycznych (współwłaścicieli spółek, właścicieli firm)

- Urzędujących członków władz osób prawnych

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 06.87.605); w/w dokumenty muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczone na język polski i poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub drogą elektroniczną potwierdzonych w formie pisemnej np. listu poleconego, z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w  SIWZ.

  - Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są:

- Irena Czarzasta , ul. Św. Stanisława Kostki 5 , 06-300 Przasnysz.,    tel./fax. 029 752-27-09

- Danuta Bartosiewicz – adres i telefon  jak wyżej

  - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyła je w formie pisemnej.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści SIWZ,

kierując je na adres:

Urząd Gminy; 06-300 Przasnysz ul. Św. Stanisława Kostki 5;    tel./fax. 029 752-27-09

  - Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ - bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

  - Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenie lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

  - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1.

11.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania

ofert.

2.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca winien sporządzić ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty obciążają Wykonawcę.

- Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców.

- Oferta wraz z załącznikami musi być zgodna zarówno w sposobie jej sporządzenia, jak i zawartości merytorycznej ze wszystkimi postanowieniami SIWZ.

- Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

- Dokumenty wymagane w pkt. 9 SIWZ winny być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego Wykonawcę. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów składnych w ofercie.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym.

- Strony oferty – w tym załączniki – muszą być kolejno ponumerowane.

- Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty.

- Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w dwóch kopertach.

## - Pierwsza koperta (zewnętrzna) oznaczona

„Przebudowa drogi gminnej Olszewiec – Kijewice – Przasnysz na odcinku Kijewice –

Przasnysz”

## - druga , koperta (wewnętrzna) oznaczona nazwą firmy i adresem Wykonawcy oraz:

„Przebudowa drogi gminnej Olszewiec – Kijewice – Przasnysz na odcinku Kijewice –

Przasnysz”

NIE OTWIERAĆ PRZED  20.032009r., GODZ. 10.45

Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim  przypadku zawiadomienie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian winno być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wycofaniu lub wprowadzeniu zmian winno być oznaczone jak wyżej oraz dodatkowo oznaczone wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Wszelkie poprawki w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Osoba podpisująca ofertę winna czytelnie podać imię i nazwisko lub może złożyć podpis w formie skróconej z pieczątką identyfikującą osobę.

- Oferty składane w postępowaniu są jawne.

- Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211, ze zm.) tj. informacje składane przez wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie), dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których wykonawca podjął niezbędne działania w ceku zachowania ich poufności

- Zamawiający informuje, że wgląd do ofert złożonych w przetargu przez innych Wykonawców, możliwy będzie po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego i ustaleniu terminu wglądu.

14.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy , 06-300 Przasnysz,  ul. Św. Stanisława Kostki 5 pok.  nr 2 – Sekretariat, w terminie do dnia   20.03.20 09 r. do godz. 10.30

- Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu    20.03.2009r. o godz. 10.45   przy ul. Św. Stanisława Kostki 5,  parter, pok. Nr 3.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 Pzp.

- Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Pzp przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

15.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków

- Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

- Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) będzie wartość (cena całkowita) wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza.

- Wykonawca poda w formularzu ofertowym ( po uwzględnieniu wszelkich upustów i rabatów) wartość netto, podatek VAT i wartość brutto.

- Oferowana przez Wykonawcę cena będzie obowiązująca w całym okresie ważności umowy.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej.

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

## Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

## Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena  	- 100 %

Punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób

Cmin

C =  -------------------     x   100 pkt.

C oB

Gdzie :

C.min – oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert,

CoB – oznacza cenę brutto badanej oferty,

Komisja przetargowa dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz Specyfikacji i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów za kryterium cenowe.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

    - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

    - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza w/w informacje również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w pełnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy  na sumę stanowiącą 5% wysokości zabezpieczenia zaoferowanej ceny brutto w zaokrągleniu do pełnych 100 zł w jednej z poniżej podanych formach:

- w pieniądzu na konto bankowe Urzędu Gminy Przasnysz;

- w poręczeniach bankowych;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

## Przedmiotem niniejszej umowy jest

- Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Termin wykonania zamówienia:

- Wartość umowy zostaje określona na kwotę …………… brutto (słownie złotych: …………………) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem ust. 1a PZP.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 PZP.

- Jeżeli zamówienie uzyskają wykonawcy występujący wspólnie, przed podpisaniem umowy z zamawiającym winni przedłożyć umowę założenia konsorcjum bądź umowę spółki cywilnej.

- Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179- 198 Pzp.

21. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT  CZĘŚCIOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

22.    INFORMACJA O UMOWIE RAMOWEJ

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

.

23. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

24.  ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ   ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA   POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

i.czarzasta@przasnysz.pl	www.bip.przasnysz.pl

25. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

- Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

26.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

27.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

PROJEKT UMOWY  Nr ………../2009

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik stepowania nr      /09

z dnia ……………….. 2009 roku

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu ………… 2009 roku pomiędzy Gminą Przasnysz w imieniu której działa Wójt Gminy, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- Grażynę Wróblewską  - Wójta Gminy

- Przy kontrasygnacie  Danuty Osowskiej – Skarbnika Gminy

A

REGON ………………………..

NIP ……………………………..

mającym siedzibę ……………………………………………………………………

działającym na podstawie ……………………………………………………………

reprezentowanym przez

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą zawarta została umowa następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Olszewiec – Kijewice – Przasnysz na odcinku Kijewice – Przasnysz” w km 2 + 135 do 5 + 340   długości 3,205 km ( odcinek w km 2 + 135 do km 3 + 660 przebiega od granic Gminy Czernice Borowe do skrzyżowania z drogą   powiatową nr 3225 W, natomiast w km 3 + 660 do km 5 + 340 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3225 W do granic Miasta Przasnysz.

Szczegółowy zakres robót, które obejmują przedmiot zamówienia precyzuje Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, przedmiar robót i kosztorys ofertowy – stanowiące integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami.

§ 2.

- Zakres robót określony w § 1 winien być wykonany w terminie od ………….. do …………….. 2009 roku.

- Termin realizacji przedmiotu umowy rozpocznie się w dniu podpisania umowy.

- W okresie obowiązywania umowy ceny jednostkowe przedstawione w kosztorysie ofertowym nie będą podlegać waloryzacji.

§ 3.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie dwóch dni po podpisaniu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy prawomocne zgłoszenie wykonania robót budowlanych w terminie nie później niż w dniu przekazania terenu budowy.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy dokumentację techniczna w jednym egzemplarzu w terminie: do dnia podpisania umowy.

§ 4.

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana …………………………… posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………….. . Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 ze zmianami.

- Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie Pana ……………………………… posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………………………………………

§ 5.

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnia warunki bezpieczeństwa na terenie budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom  organów państwowego nadzoru budowlanego do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych                                  i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie – na odbiór końcowy robót.

§ 6.

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności  cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na prowadzonej budowie będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 7.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy „Prawo Budowlane”.

- Na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru), Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek    informowania z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu                                oraz terminie robót zanikających.

§ 8.

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie kosztorysowe. Wynagrodzenie to jest dla Wykonawcy niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i odbioru robót, z zastrzeżeniem zapisów § 10 umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą netto ………………… zł podatek VAT - ……………………. zł  = wynagrodzenie brutto ………………….. zł Słownie: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

- Podatek od towarów i usług VAT został naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 9.

- Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z umową Zamawiający  ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w oparciu o zapisy art. 150 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku  nr 223, poz.1655 ze zmianami)

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto z zaokrągleniem do pełnych 100 zł, o którym mowa w § 8 ust. 2 tj. …………….. zł (słownie : ……………………………………………..

………………………………………………………………………………., które Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Jeśli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym wykonanych robót;

- 30%  zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Szczegółowe postanowienia w sprawie zwrotu wniesionego zabezpieczenia określa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych w art. 151.

§ 10.

- Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie realizacji określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,20% wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót  lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 9 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za  spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,20% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień przerwy;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 2.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę przekazania terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia prac lub spowodowanie przerwy w wykonaniu prac w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki lub przerwy

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 2 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą roboty zgodnie z § 1 pkt. 1

- Strony ustalają zasady szczegółowego odbioru robót :

- Nie przewiduje się odbiorów częściowych

- Wykonawca po uzyskaniu gotowości do odbioru przedmiotu umowy zobowiązany jest powiadomić o  tym Zamawiającego (pisemnie)

- Zamawiający powoła komisję odbioru w ciągu 3 dni od dostarczenia wiadomości o gotowości odbioru

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w 5 dni roboczych od daty powołania komisji odbioru

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez komisje odbioru czynności (data podpisania protokołu odbioru końcowego).

  - Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

-  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia od Wykonawcy

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem , może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3.2.    Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od czynności odbioru , jeżeli w czasie trwania tych czynności ujawniono istnienie technicznych wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia wad.

§ 12.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 13.

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych niniejszą umową nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót objętych umową i ich odbiorze.

- Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawcę i dokona ich zapłaty w terminie 30 dni.

§ 14.

- Strony ustalają formy wypowiedzenia i odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiający może odstąpić od umowy gdy Wykonawca nie rozpocznie robót bez uzasadnionych przyczyn  lub przerwie roboty  z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  i nie wznowi ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni

- W razie zaistnienia ważnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie było w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Została ogłoszona upadłość Wykonawcy, bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku

- Wykonawca nie wykonał robót zgodnie z umową i dokumentacją lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia

- Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do tego zadania, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową – jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego – w celu odkupienia ich od Zamawiającego.

§ 15.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§ 16.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykaz załączników:

- Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA

……………………………….

(pieczęć oferenta)

FORMULARZ   OFERTOWY

Przetarg nieograniczony „Przebudowa drogi gminnej Olszewiec – Kijewice – Przasnysz na odcinku Kijewice – Przasnysz” w km  2 + 135 do 5 + 340

długości 3,205 km

Zamawiający:

Gmina Przasnysz, w imieniu której działa Wójt Gminy

06-300 Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5

woj. mazowieckie

Oferent:

- Zarejestrowana nazwa firmy (w przypadku konsorcjum podać nazwy, REGON i NIP wszystkich podmiotów)

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

REGON ……………………………………………………

NIP ………………………………………………………...

- Zarejestrowany adres firmy (w przypadku konsorcjum podać adresy wszystkich podmiotów)

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie opisanym w dokumentach przetargowych za cenę:

Netto …………………………………… zł

VAT ….% ……………………………..  zł

Brutto ………………………………….  zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………

Data, podpis i pieczęć: …………………………………..

- Na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru prac na warunkach określonych           w umowie.

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z materiałami przetargowymi i  nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty

- zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że mamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w materiałach przetargowych.

- Oświadczamy, iż nasza sytuacja finansowa zapewnia właściwe i terminowe    wykonanie  zamówienia.

- Akceptujemy zaproponowane przez zamawiającego postanowienia umowy.

- Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto ( w zaokrągleniu do 100 złotych) w formie ………………………………………………. .

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w materiałach przetargowych i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na ww. warunkach., w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….

Podpisano:

………………………………………………

(upełnomocniony przedstawiciel Oferenta)

(data, podpis, pieczęć)

Załącznik nr 1 do formularza oferty

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa  drogi gminnej Olszewiec – Kijewice – Przasnysz  na odcinku Kijewice – Przasnysz

| Lp. | Nr SSST Technicz. | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1. 2. 3. | D-01.01. 01 D-01.02 01 D-01.02. 04 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Obmiar= 3,205 km Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia – średnich 30% powierzchni Obmiar – 1,44 ha Mechaniczne karczowanie drzew łącznie z karpami o średnicy do 100 cm Obmiar = 9,00 szt | km ha szt. | 3,205 1,44 9,00 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 4. | D-02.01 01 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m³ w gr. Kat. III z odwiezieniem urobku samochodami na odkład odległość 5 km - pogłębienie rowów obustronnie średnia głębokość kopania 40 cm [{1,0 + 0,4}:2]*2*2.805 Obmiar= 1.570,00 m³ | m³ | 1.570,00 |
| PODBUDOWA |
| 5. 6. 7. | D-04.03. 01 D-04.03. 01 D-04.04. 02 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej 1.525,00 * 3,50 Obmiar = 5.337,50 m² Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3– 0,7 kg/m² Obmiar =1.525,00 * 3,50 = 5.337,50 m² Wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej mieszanką kruszywa 0 – 31,5 gr 10cm po zagęszczeniu 1.680,00 * 6,00 Obmiar = 10.080,00m² | m² m² m² | 5.337,50 5.337,50 10.080,00 |
| NAWIERZCHNIA |
| 8. 9. | D-05.03. 04 D-05.03. | Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej gr. 3 cm standard II 1.680,00 * 5,12 Obmiar= 8.601,60 m² Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna standard II gr. 4 cm po zagęszczeniu 1.680 * 5,00 + 1.525,00 * 3,50 Obmiar= 13.737,50 m² | m² m² | 8.601,60 13.737,50 |
| POBOCZA I ZJAZDY |
| 10. 11. 12. 13. 14. 15. | D-06.03. 01 D-06.03 01 D-06.02. 01 D-04.04. 01 D-04.04. 01 D-05.03. 01 | Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym rozścielonym mechanicznie grubości 7 cm 1.680,00 * 1 * 2 Obmiar = 3.360,00 m² Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym rozścielonym mechanicznie grubości 4 cm 1.525,00 * 0,7 * 2 Obmiar= 2.135 m² Wykonanie przepustów pod zjazdami na pola i do posesji z rur PCV fi 400 mm zakończonych ściankami z prefabrykatów 20 szt. * 6,00 m Obmiar = 120,00 mb Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa naturalnego rozścielonego mechanicznie gr. 15 cm 20,0 * 5,0 * 5,0 Obmiar = 500,00 m² Warstwa górna na zjazdach publicznych z kruszywa łamanego 0 – 31,5 gr 10 cm 15 * 6 * 2 Obmiar = 180,00 m² Nawierzchnia na zjazdach publicznych z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm z transportem do 25 km 15 * 5 * 2 Obmiar = 150,00 m² | m² m² mb m² m² m² | 3.360,00 2.135,00 120,00 500,00 180,00 150,00 |
| OZNAKOWANIE |
| 16. 17. 18. | D-07.02. 01 D-07.02. 02 D-07.02. 04 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur o średnicy 70 mm Obmiar = 14,00 szt Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. do 0,3 m² Obmiar= 12,00 szt Pionowe znaki drogowe o powierzchni powyżej 0,3 m² Obmiar = 2,00 szt | szt. szt. szt. | 14,00 12,00 2,00 |

KOSZTORYS  OFERTOWY

Przebudowa  drogi gminnej Olszewiec – Kijewice – Przasnysz  na odcinku Kijewice - Przasnysz

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostk. w zł. | Wartość netto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1. 2. 3. | D-01.01. 01 D-01.02 01 D-01.02. 04 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Obmiar= 3,205 km Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia – średnich 30% powierzchni Obmiar – 1,44 ha Mechaniczne karczowanie drzew łącznie z karpami o średnicy do 100 cm Obmiar = 9,00 szt | km ha szt. | 3,205 1,44 9,00 |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 4. | D-02.01 01 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m³ w gr. Kat. III z odwiezieniem urobku samochodami na odkład odległość 5 km - pogłębienie rowów obustronnie śr. głębokość kopania 40 cm Obmiar= 1.570,00 m³ | m³ | 1.570,00 |  |  |
| PODBUDOWA |
| 5. 6. 7. | D-04.03. 01 D-04.03. 01 D-04.04. 02 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej 1.525,00 * 3,50 Obmiar = 5.337,50 m² Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3– 0,7 kg/m² Obmiar =5.337,50 m² Wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej mieszanką kruszywa 0 – 31,5 gr 10cm po zagęszczeniu Obmiar = 10.080,00m² | m² m² m² | 5.337,50 5.337,50 10.080,00 |  |  |
| NAWIERZCHNIA |
| 8. 9. | D-05.03. 04 D-05.03. | Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej gr. 3 cm standard II Obmiar= 8.601,60 m² Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna standard II gr. 4 cm po zagęszczeniu Obmiar= 13.737,50 m² | m² m² | 8.601,60 13.737,50 |  |  |
| POBOCZA I ZJAZDY |
| 10. 11. 12. 13. 14. 15. | D-06.03. 01 D-06.03 01 D-06.02. 01 D-04.04. 01 D-04.04. 01 D-05.03. 01 | Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym rozścielonym mechanicznie grubości 7 cm Obmiar = 3.360,00 m² Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym rozścielonym mechanicznie grubości 4 cm Obmiar= 2.135 m² Wykonanie przepustów pod zjazdami na pola i do posesji z rur PCV fi 400 mm zakończonych ściankami z prefabrykatów Obmiar = 120,00 mb Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa naturalnego rozścielonego mechanicznie gr. 15 cm Obmiar = 500,00 m² Warstwa górna na zjazdach publicznych z kruszywa łamanego 0 – 31,5 gr 10 cm Obmiar = 180,00 m² Nawierzchnia na zjazdach publicznych z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm z transportem do 25 km Obmiar = 150,00 m² | m² m² mb m² m² m² | 3.360,00 2.135,00 120,00 500,00 180,00 150,00 |  |  |
| OZNAKOWANIE |
| 16. 17. 18. | D-07.02. 01 D-07.02. 02 D-07.02. 04 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur o średnicy 70 mm Obmiar = 14,00 szt Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. do 0,3 m² Obmiar= 12,00 szt Pionowe znaki drogowe o powierzchni powyżej 0,3 m² Obmiar = 2,00 szt | szt. szt. szt. | 14,00 12,00 2,00 |  |  |

Wartość kosztorysowa netto      -

Podatek VAT  22%                      -

Wartość brutto                            -

Słownie brutto : ………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)                                             Załącznik nr 2 do formularza oferty

O Ś W I A D C Z E N I E

w trybie art. 22 ust.1

ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………..

Adres Wykonawcy ………………………………………………………

Nr telefonu / faksu ………………………………………………………

Przystępując do przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Przebudowa drogi gminnej Olszewiec – Kijewice – Przasnysz na odcinku Kijewice – Przasnysz”

oświadczam, że :

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, je-żeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-mówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data: …………………….

Podpis:

……………………………………………….

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do formularza oferty

……………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy

ubiegającego się o udzielenie

zamówienia)

POTENCJAŁ  KADROWY

- Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………

- Adres Wykonawcy ……………………………………………………….

- Nr telefonu / faxu   ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwisko i imię | Wykształcenie | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączamy dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe /uprawnienia/ oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Data ……………………………

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

……………………………………………..

Załącznik Nr 4 do formularza oferty

Wykaz inwestycji dotyczących modernizacji (budowy dróg) – w ciągu  ostatnich 3 lat – przynajmniej  3 roboty o podobnym charakterze i złożoności potwierdzone referencjami lub protokołem odbioru końcowego.

- Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………

- Siedziba Wykonawcy ……………………………………………………………

| Lp. | Nazwa zadania | Nazwa inwestora, adres, telefon | Rodzaj i powierzchnia nawierzchni | Miejsce realizacji | Data zakończenia inwestycji | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Powyższe roboty powinny być potwierdzone referencjami lub protokołami odbioru końcowego.

………………………, dnia ………………………

………………………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr  5 do formularza oferty

Nazwa  oferenta..........................................................................................

Adres  oferenta............................................................................................

WYKAZ SPRZĘTU

Składając ofertę w przetargu  „Przebudowa drogi gminnej Olszewiec – Kijewice – Przasnysz na odcinku Kijewice - Przasnysz”

oświadczam, że moja firma dysponuje następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu:

| Wyszczególnienie ( typ, model) | ilość sztuk | Rok produkcji | wydajność | forma władania 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Sprzęt budowlany |  |  |  |  |
| B Środki transportu |  |  |  |  |

1 Określić, czy sprzęt jest własnością oferenta, czy też wynajęty, dzierżawiony, użyczony itp.

.........................dnia.......................................

podpisano   ........................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)