Przasnysz, dn. 28.04.2011 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym.

dot.:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa”.

Zamawiający:

Gmina Przasnysz reprezentowana przez Wójta

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

Działając na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawcę:

Pytanie Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszonego przetargu,  po zapoznaniu sie z treścią SWIZ stwierdzam, że podane są dwie różne daty zakończenia I etapu tj. 15.07.2011 (SIWZ) oraz 15.10.2011 (projekt umowy) oraz w kosztorysie ofertowym brak jest zapisów dot. w którycm  etapie należy  wykonać prace wymienione poz. 7, 8 i 9.      W związku z powyzszym proszę o uzupełnienie tej informacji.

Odpowiedź na Pytanie:

Termin wykonania I etapu  - 15.10.2011 r.

Do kosztorysu należy przyjąć:

poz. 7 – do wykonania w I etapie

poz. 8 i 9 – do wykonania w II etapie

Wójt Gminy

mgr inż. Grażyna Wróblewska