Zarządzenie Nr 66/2012

Wójta Gminy Przasnysz

z dnia 21 sierpnia 2012r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Przasnysz przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2012 roku obejmującą:

1. Część opisową,

2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:

-   załącznik Nr 1 – zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji,

-  załącznik Nr 2 – zestawienie  planowanych i wykonanych  wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

§ 2

Informację przekazuje się:

-   Radzie Gminy Przasnysz,

-   Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przasnysz

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r. na lata 2012 -2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016. Ze względu na planowane zadłużenie i spłatę zadłużenia, prognoza obejmowała okres od roku 2012 do roku 2021.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy Przasnysz:

- Uchwała Nr XV/111/2012 z dnia 21 marca 2012 r.,

- Uchwała Nr XVI/122/2012 z dnia 31 maja 2012 r.,

- Uchwała Nr XVII/125/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi w Uchwale budżetowej na 2012 rok wraz ze zmianami na dzień 30 czerwca 2012 roku w zakresie wyniku budżetu oraz wysokości zadłużenia. Występują natomiast różnice w kwotach dochodów bieżących i wydatków bieżących. Różnica ta wynosi 28.400,00 zł i została wprowadzona do budżetu:

- Zarządzeniem Nr 46/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 czerwca 2012 r.             (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012 z dnia 30 maja 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 20.000,00 zł),

- Zarządzeniem Nr 47/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 czerwca 2012 r.             (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 20 czerwca 2012 r. zwiększono  plan dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 8.400,00 zł).

Załącznik Nr 1 zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Niski stopień realizacji występuje w poz. 7 „Spłata i obsługa długu”, z uwagi na terminy spłat poszczególnych rat określone w harmonogramach do umów o udzieleniu pożyczek, które w znacznej części przypadają na II półrocze 2012 roku. Stan ten ma również wpływ na kwotę zadłużenia na dzień 30.06.2012 r., który wynosi 6.832.203,00 zł.

W I półroczu 2012 roku nie zostały zrealizowane przychody z tytułu planowanych pożyczek. W tym zakresie zostały podpisane umowy:

1. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Nr PROW 313.11.02473.14 z dnia 7 maja 2012 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 –„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” -  w  kwocie 88.864,00 zł,

2. Pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Nr PROW 313.11.02464.14 z dnia 7 maja 2012r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 –„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” - w  kwocie 85.867,00 zł,

W I półroczu 2012 r. nie zostały też zrealizowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych. Emisja  obligacji komunalnych planowana jest w II półroczu.

Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Rada Gminy Przasnysz podjęła        19 czerwca 2012 r.

Wskaźniki zostały wyliczone zgodnie z zapisem starej ustawy o finansach publicznych i nowej ustawy o finansach publicznych, a mianowicie do wyliczenia wskaźnika w kolumnie „wykonanie” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. W przypadku obliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu i wykonanych spłat pożyczek wskaźniki te byłyby niewspółmierne i nie oddawałyby prawidłowo sytuacji finansowej Gminy.

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 31,35 %, faktyczne zadłużenie          za I półrocze do planowanych dochodów ogółem wynosi 29,16 % (art. 170 ust.2 ustawy o finansach publicznych – w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu j.s.t. na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki).

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku budżetu i wielkości zadłużenia zostało opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze 2012 roku.

Informację o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć:

- Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi       z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

WYDATKI MAJĄTKOWE

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż,  Helenowo Stare 2007-2011”

Cel: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy.

Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2012 roku. W ramach inwestycji wykonano:

- kanały ściekowe bez przewiertów o długości 11.530 mb;

- kanały ściekowe – przewierty długości 1.631 mb;

- przykanaliki – 2.184 mb;

- kolektor tłoczny o długości 4.825 mb;

- przepompownie ścieków wraz z wyposażeniem – 4 kpl.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”

Cel: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy.

W I półroczu 2012 roku opracowana została dokumentacja na budowę 87 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przedmiarami i kosztorysami oraz złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Przedsięwzięcie pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”

Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Podpisana została Umowa o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 Projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt teleinformatyczny niezbędny do realizacji projektu tj. komputery, modemy dla beneficjentów w ilości 110 szt. Realizacja zadania w latach 2012-2014.

Przedsięwzięcie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego”

Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2012 Nr 177/BW/12 z dnia 20.02.2012 r.

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.

W dniu 12.01.2012 roku na realizację zadania podpisana została Umowa Nr 00126-6922-UM0700288/10RW.II./AR/0219.4-288/10 o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim w ramach Działania „ Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007- 2013 . Zadanie podzielone zostało na 2 etapy. W I półroczu 2012 r. zrealizowany został I etap, który obejmował dostawę sceny mobilnej o wymiarach 6 x 7, 5 m wraz z zadaszeniem i wyposażeniem tj. oświetleniem i nagłośnieniem. Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Przedsięwzięcie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą  z Województwem Mazowieckim   Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2012 Nr173/EA/12 z dnia 20.02.2012 r.

Przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”

Cel: Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki.

W dniu 12 stycznia 2012 roku podpisana została umowa Nr 00125-6922-UM0700304/10RW.II./AR/0219.4-304/10 o przyznaniu pomocy w ramach działania      „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW.

Realizacja projektu zaplanowana  jest w 2 etapach:

I Etap –  do  10.10.2012 r. (etap I obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 2234/3 miejscowości Święte Miejsce - budowa zjazdu z drogi powiatowej, wykonanie placu manewru dla samochodów z miejscami postoju pojazdów, wykonanie placu zabaw, 2 szt. altan oraz sadzenie krzewów

II Etap – do 31.07.2013 r. (etap II obejmuje remont i rozbudowę budynku świetlicy wraz z boiskiem i kortem do tenisa).

W latach ubiegłych na zadanie został wykonany projekt architektoniczno- budowlany.

WYDATKI BIEŻĄCE

Przedsięwzięcie pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”

Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

W dniu 27 kwietnia 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie                        Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 Projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem głównym projektu jest:

- dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 110 odbiorców,

- modernizacja sprzętu komputerowego dla 110 odbiorców,

- podłączeniu do Internetu,

- organizacja szkoleń dla odbiorców,

Realizacja zadania w latach 2012-2014.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI MAJĄTKOWE

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz”

Cel:  Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz”

Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych.

Uchwała Nr LIII/398/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29.09.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu.

W II półroczu br. została podpisana Umowa w sprawie „Współfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Przasnysz” dotycząca:

1.„Przebudowy chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3227W Przasnysz-Baranowo w m. Bartniki”,

2. „Przebudowy chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3237W  Lipa – Karwacz w m.  Stara Krępa „.

Termin zakończenia realizacji zadań do grudnia 2012 r.

Przedsięwzięcie pn. ” Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie – Cegielnia”

Cel:  Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.

Wykonano dokumentację projektową, podziały geodezyjne i mapy do celów projektowych.

Realizację zadania przewiduje się w latach następnych.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie”

Cel: Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowe, zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej.

Wybrano wykonawcę realizacji budowy pawilonu sportowego w wyniku przetargu nieograniczonego, wybrano inspektorów nadzoru w wyniku zapytania ofertowego. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do 31.08.2014 r.

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo”

Cel: Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.

Wykonano dokumentację projektową.

Gmina otrzymała dotację celową z samorządu województwa na inwestycję na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1310/172/12 z dnia 26.06.2012 r. w sprawie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania.

Przewidywany termin realizacji zadania  do końca września 2012 r.

Przedsięwzięcie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa”

Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach inwestycji wykonano:

-  wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej na całym odcinku 1,0 km;

- potrójne powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową  i grysami na odcinku 250 mb;

-nawierzchnię żwirową na odcinku 750 mb;.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo”

Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.

Wykonano dokumentację projektową, podziały geodezyjne i mapy do celów projektowych.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Przedsięwzięcie pn. „Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Karwacz w km 0+ 940 drogi gminnej”

Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach inwestycji wykonano:

- roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy, konstrukcje stalowe, izolację i nawierzchnię

Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.

Opracowana została dokumentacja projektowa celem uzyskania pozwolenia na przebudowę remizy.

Zadanie realizowane w latach 2012-2014.

Przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”

Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.

Rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę z wykonawcą.

Zadanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie przepustu pod drogą,

- wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie będzie realizowane na odcinku o dł. 2456 mb Annopol – Janin Nowy

Przewidywane zakończenie realizacji do 10.10.2012 r.

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

WYDATKI BIEŻĄCE

Przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz”

Cel: Uporządkowanie ładu przestrzennego.

W I półroczu 2012 r. opublikowano ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy o możliwości składania wniosków przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przasnysz w sprawie dokonania zmian przeznaczenia gruntów rolnych na inne cele niż rolnicze. W II półroczu br. zostanie wyłoniony wykonawca do opracowania STUDIUM.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 66/2012

Wójta Gminy Przasnysz

z dnia 21 sierpnia 2012r.

Zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji za I półrocze 2012 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2012 | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | Stopień realizacji (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dochody ogółem | 23.429.868,37 | 10.574.035,76 | 45,13 % |
| 1.1. | dochody bieżące, w tym: | 19.060.881,53 | 9.988.920,59 | 52,41 % |
| 1.1.1 | środki z UE | 555.869,12 | 94.504,53 | 17,00 % |
| 1.2. | dochody majątkowe, w tym: | 4.368.986,84 | 585.115,17 | 13,39 % |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.2. | środki z UE | 3.223.616,84 | 521.382,17 | 16,17 % |
| 2. | Wydatki ogółem | 25.894.228,90 | 11.530.318,24 | 44,53% |
| 2.1. | Wydatki bieżące razem | 17.227.156,64 | 7.854.282,75 | 45,59 % |
| 2.1.1. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 17.031.848,64 | 7.766.556,97 | 45,60 % |
| 2.1.1.1. | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.1.1.1.1. | Podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.1.1.2. | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 | 748.565,31 | 75.913,76 | 10,14 % |
| 2.1.2. | Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 195.308,00 | 87.725,78 | 44,92 % |
| 2.1.2.1 | odsetki i dyskonto | 195.308,00 | 87.725,78 | 44,92 % |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 8.667.072,26 | 3.676.035,49 | 42,41 % |
| 2.2.1. | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 | 3.786.388,74 | 3.489.720,30 | 92,16% |
| 3. | Wynik budżetu | (-) 2.464.360,53 | (-)956.282,48 |  |
| 4. | Dochody bieżące – wydatki bieżące | 1.833.724,89 | 2.134.637,84 | 116,41 % |
| 5. | Przychody budżetu | 5.517.782,53 | 2.682.051,53 | 48,61 |
| 5.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: | 487.050,53 | 487.050,53 | 100,00 % |
| 5.1.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.2. | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym: | 49.998,00 | 49.998,00 | 100,00 % |
| 5.2.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.3. | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: | 4.980.734,00 | 2.145.003,00 | 43,07 % |
| 5.3.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 2.464.360,53 | 956.282,48 | 38,80 % |
| 6. | Rozchody budżetu | 3.053.422,00 | 731.619,00 | 23,96 % |
| 6.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: | 3.053.422,00 | 731.619,00 | 23,96 % |
| 6.1.1. | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 2.387.822,00 | 398.819,00 | 16,70 % |
| 6.2. | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7. | Kwota długu, w tym: | 7.346.131,00 | 6.832.203,00 | 93,00 % |
| 7.1.. | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 174.731,00 | 1.989.003,00 | 1138,32 % |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 31,35 % | 31,35 % | - |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 30,61 % | 30,61 % | - |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 13,87 % | 13,87 % | - |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 3,67 % | 3,67 % | - |
| 11. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 |  |
| Wskaźniki z art. 243 ufp |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 17,73 % | 17,73 % | - |
| 12a. | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 7,83 % | 7,83 % | - |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 13,87% | 13,87 % | - |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | TAK | TAK | - |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 3,67 % | 3,67 % | - |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | TAK | TAK | - |
| Informacja z art. 226 ust. 5 tj. wydatki: |
| 15.1. | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.384.328,29 | 3 509.412,01 | 47,53 % |
| 15.2. | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2.018.140,87 | 845.493,33 | 41,89 % |
| 15.3. | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 764.621,91 | 0,00 |  |
| 15.4. | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 8.063.408,10 | 3.620.595,33 | 44,90% |
| 16. | kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 17. | wartość przejętych zobowiązań w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 17.1. | od samodzielnych publicznych ZOZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 66/2012

Wójta Gminy Przasnysz

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit na 2012 rok | Wykonanie za I półrocze 2012 roku | Limit na 2013 rok* Limit na 2014 rok* | Zaciągnięte w pierwszym półroczu 2012r. zobowiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcia ogółem |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011 | Urząd Gminy Przasnysz | 2007-2012 | 5.609.860,70 | 3.501.710,56 | 3.475.719,76 |  | - Umowa Nr 216/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. z późniejszymi aneksami za wykonanie działań związanych z ochroną zabytków archeologicznych na kwotę płatności przypadającą na 2012 r. -12.300,00 zł. Termin wykonania 31.05.2012 r. Termin płatności 30 dni - Umowa Nr 193/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. z późniejszymi aneksami za wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej na kwotę płatności przypadająca na 2012 r. 3.398.350,28 zł. Termin wykonania 31.05.2012r. Termin płatności 30 dni -Umowa Nr 173/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. z późniejszymi aneksami za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę płatności przypadająca na 2012 r. - 33.825,00 zł. Termin wykonania 31.05.2012r. Termin płatności 30 dni - Umowa Nr 254/2010 z dnia 27 września 2010 r. z późniejszymi aneksami za wykonanie zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków na kwotę płatności przypadająca na 2012 r. - 21.320,02,zł. Termin wykonania 31.05.2012r. Termin płatności 30 dni - Umowa Nr 100/2012 z dnia 20.06.2012 r. za wykonanie 140 szt. toreb promocyjnych oraz tablicy reklamowej wraz z jej montażem w miejscowości Bogate na kwotę płatności przypadająca na 2012 r. 2.240,00 zł. Termin wykonania 09.07.2012 r. Termin płatności 14 dni Umowa Nr 93/2012 z dnia 31 maja 2012 r. za wykonanie podwyższenia przepompowni ścieków do poziomu powyżej zalewowego na kwotę 9.350,46 zł. Termin wykonania 20.06.2012 r. Termin płatności 30 dni |
| 2. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz | Urząd Gminy Przasnysz | 2011-2015 | 2 250 000,00 | 50.000,00 | 27.822,60 |  | Umowa Nr 223/2011 z dnia 22 listopada 2011r. za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 27.822,60 zł . Termin wykonania 15.12.2011r. Termin płatności 30 dni |
| 3. | Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2014 | 920 040,00 1 544 482,46 | 460.020,00 732.621,91 | 0,00 |  |  |
| 4. | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 2010-2013 | 13 440,00 | 10.155,00 | 10.155,00 | 3.285,00* | Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz Umowa o udzielenie dotacji w roku 2012 Nr 177/BW/12 z dnia 20.02.2012 r. na kwotę: 10.155,00 zł- 2012 r., 3.285,00 zł – 2013 r. |
| 5. | Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2013 | 1 054 033,07 | 146.000,00 | 0,00 |  | Umowa Nr 91/2012 z dnia 31.05.2012 r.- dostawa sceny mobilnej z zadaszeniem i wyposażeniem na kwotę 92.753,48 zł. Termin wykonania: 25.06.2012r. Termin płatności 30 dni |
| 6. | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 2010-2013 | 25.410,00 | 13.770,00 | 13.770,00 | 11.640,00* | Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz Umowa o udzielenie dotacji w roku 2012 Nr 173/FA/12 z dnia 20.02.2012 r. na kwotę: - 13.770,00 zł – 2012 r., -11.640,00 zł – 2013 r. |
| 7. | Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki | Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2013 | 1 456 562,84 | 324.552,18 | 0,00 |  |  |
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2016 | 5 058 000,00 | 6.000,00 | 0,00 |  |  |
| 9. | Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz | Powiat Przasnyski | 2010-2012 | 120.500,00 | 70.000,00 | 0,00 |  | Umowa w sprawie „ Współfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Przasnysz” dotycząca: 1. Przebudowy chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3227W Przasnysz-Baranowo w m. Bartniki, 2. Przebudowy chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3237W Lipa – Karwacz w m. Stara Krępa Termin zakończenia realizacji zadań do 30.12. 2012r. |
| 10. | Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie – Cegielnia - Zwiększenie | Urząd Gminy Przasnysz | 2011-2012 | 52.000,00 | 20.000,00 | 148,65 |  |  |
| 11. | Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie | Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2014 | 2 160 439,44 | 172.897,00 | 66,80 | 1.450,000,00* 500.000,00* | Umowa Nr 89/2012 z 29 maja 2012 r. wykonanie robót w zakresie budowy pawilonu na kwotę łączną 1.283.703,74 zł w tym I etap -172.200,00 zł – 31.11.2012 r., II etap - 688.800,00 zł – 31.12.2013r., III etap – 422.703,74 zł – 31.08.2014 r. Termin płatności 30 dni Umowa Nr 88/2012 z dnia 25 maja 2012 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 21.811,00 zł w tym: 2013 rok – 12.00,00 zł, 2014 rok – 9.811,00 zł. Termin płatności 30 dni. |
| 12. | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo - | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2015 | 500.000,00 | 200.000,00 | 4.859,18 |  | Umowa Nr 29/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. za opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót remontu drogi gminnej na kwotę 4.489,50 zł. Termin wykonania 24.01.2012r. Termin płatności 14 dni |
| 13. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa | Urząd Gminy Przasnysz | 2009-2012 | 275 851,60 | 53.070,00 | 11.070,00 |  | Umowa Nr 102/2011 z dnia 27.05.2011r. - wykonanie robót budowlanych Terminy wykonania: I etap 82.041,71 - 15.10.2011r., II etap 36.531,00 -30.06.2012r. Termin płatności 30 dni Umowa Nr 120/2011 z dnia 22.06.2011r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego Termin wykonania I etap – 1.000,00 w 2011r., II etap - 600,00 - 30.06. 2012 r. Termin płatności 30 dni Umowa Nr 92/2012 z dnia 31 maja 2012 r. za wykonanie robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności na kwotę 11.070,00 zł . Termin wykonania 6.06.2012 r. Termin płatności 14 dni |
| 14. | Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo | Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2012 | 30.000,00 | 18.500,00 | 62,81 |  |  |
| 15. | Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Karwacz w km 0+ 940 drogi gminnej | Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2012 | 300.000,00 | 86.000,00 | 76.920,53 |  | Umowa Nr 100/2011 z dnia 25.05.2011r. – wykonanie remontu mostu na rzece Morawka w m. Karwacz Terminy płatności: I etap 153.603,20 - 15.10.2011r., II etap 74.620,53 -30.06.2012r. Umowa Nr 119/2011 z dnia 21.06.2011r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego I etap – 1.500,00 w 2011r., II etap – 2.300,00 – 30.06 2012 r. Umowa Nr 94/2012 z dnia 31 maja 2012 r. za roboty dodatkowe na kwotę 6.949,50 zł. Termin wykonania 30.07.2012 r. Termin płatności 14 dni |
| 16. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-2014 | 280.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | Umowa Nr 56/2012 z dnia 1.03.2012 r.- za wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego. Termin płatności 30 dni |
| 17. | Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz | Urząd Gminy Przasnysz | 2010-2012 | 6.401.963,21 | 2.900.733,36 | 0,00 |  | Umowa Nr 108/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. za wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.722.535,41 zł. Termin wykonania 31.10.2012 r. Termin płatności 30 dni Umowa nr 110/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 17.000,00 zł . Termin wykonania 31.10.2012 r. Termin płatności 30 dni |
| 18. | Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz | Urząd Gminy Przasnysz | 2012-1013 | 77.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem wydatki majątkowe |  | x | 28.129.583,32 | 8.828.030,01 | 3.620.595,33 | x | x |

* limit wydatków na 2013 rok, na 2014 rok został uwzględniony przy przedsięwzięciach, na które zaciągnięto zobowiązania w 2012 roku